Утвержден

решением коллегии

контрольно-счетной палаты

города Ставрополя

протокол

от 04 марта 2025 г. № 05

ОТЧЕТ

о деятельности контрольно-счетной палаты

города Ставрополя за 2024 год

Отчет о деятельности контрольно-счетной палаты города Ставрополя за 2024 год подготовлен в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон № 6-ФЗ) и пункта 86 Положения о контрольно-счетной палате города Ставрополя, утвержденного решением Ставропольской городской Думы от 28 декабря 2021 года № 38 (далее – Положение о контрольно-счетной палате).

Отчет содержит основные итоги мероприятий, проведенных контрольно-счетной палатой города Ставрополя (далее – контрольно-счетная палата) в 2024 году, в рамках реализации полномочий, установленных Федеральным законом № 6-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

1. Основные итоги деятельности контрольно-счетной палаты города Ставрополя за 2024 год

В соответствии с утвержденным коллегией контрольно-счетной палаты планом работы на 2024 год в отчетном периоде проведено 43 экспертно-аналитических и 11 контрольных мероприятий, включивших проведение 80 проверок. Из общего числа контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 4 мероприятия проведено по поручениям Ставропольской городской Думы и 3 мероприятия по запросу правоохранительных органов.

За отчетный период контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями охвачено 59 объектов контроля, в том числе 3 органа местного самоуправления города Ставрополя, 13 структурных подразделений администрации города, 42 муниципальных учреждения, 1 акционерное общество.

Планирование и проведение мероприятий осуществлялось в соответствии с Регламентом контрольно-счетной палаты и с учетом предложений, поступивших в рамках формирования плана работы на 2024 год, а также с применением риск-ориентированного подхода по предотвращению возможных нарушений и рисков, в целях совершенствования бюджетного процесса в городе Ставрополе.

Материалы контрольных и отдельных экспертно-аналитических мероприятий рассмотрены на заседаниях коллегии контрольно-счетной палаты.

Отчеты и заключения по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий направлялись в адрес: главы города Ставрополя, председателя Ставропольской городской Думы, прокуратуры города Ставрополя. Результаты контрольных мероприятий, проведенных по предложениям Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ставрополю, были направлены в адрес соответствующих органов.

Основные показатели деятельности контрольно-счетной палаты за 2024 год:

Таблица № 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателя | Значение показателя |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество проведенных экспертно-аналитических и контрольных мероприятий всего, из них: | 54 |
| 1.1. | экспертно-аналитических мероприятий | 43 |
| 1.2. | контрольных мероприятий | 11 |
| 2. | Количество выявленных нарушений | 519 |
| 3. | Количество вынесенных предложений | 83 |
| 4. | Количество вынесенных замечаний | 130 |
| 5. | Количество внесенных объектам контроля представлений (в том числе 1 представление по мероприятию, проведенному в 2023 году) | 7 |
| 6. | Сумма средств, возмещенных в доход бюджета,  тыс. рублей | 144,69 |
| 7. | Сумма предотвращенных нарушений, тыс. рублей | 42 429,23 |
| 8. | Количество должностных лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности | 3 |

Сведения об объемах нарушений, выявленных контрольно-счетной палатой в аналогичных отчетных периодах прошлых лет:

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Общее коли-чество меро-приятий,  ед. | Коли-чество эксперт-но-  анали-тических меро-приятий,  ед. | Коли-чество конт-рольных  меро-приятий,  ед. | Общая сумма выявленных нарушений, тыс. рублей | Нарушения, выявленные по результатам экспертно-аналитических мероприятий,  тыс. рублей | Нарушения, выявленные по результатам контрольных мероприятий,  тыс. рублей | Возмещено в доход бюджета города Ставрополя,  тыс. рублей |
| 2022 | 75 | 61 | 14 | 761 416,34 | 413 385,93 | 348 030,41 | 371,25 |
| 2023 | 51 | 40 | 11 | 920 248,23 | 309 312,88 | 610 935,35 | 16 929,65 |
| 2024 | 54 | 43 | 11 | 2 382 285,62 | 2 235 478,66 | 146 806,96 | 144,69 |

В бюджет города Ставрополя в 2024 году поступили денежные средства в размере 15,00 тыс. рублей в рамках рассмотрения судом протокола об административных правонарушениях, составленного контрольно-счетной палатой на административное лицо бюджетного учреждения.

В 2024 году продолжена реализация исключительных бюджетных полномочий в области внешнего муниципального финансового контроля, которыми наделена контрольно-счетная палата, без реализации которых невозможно обсуждение и принятие проектов бюджетов и их корректировок, а также утверждение отчетов об их исполнении.

Подробная информация о результатах всех направлениях деятельности контрольно-счетной палаты за 2024 год представлена в соответствующих разделах настоящего отчета.

1. Экспертно-аналитические мероприятия

Экспертно-аналитическая деятельность в отчетном периоде осуществлялась на всех этапах бюджетного процесса: предварительного, оперативного и последующего контроля в области внешнего финансового контроля.

Кроме того, в 2024 году контрольно-счетная палата, как орган, наделенный Федеральным законом № 6-ФЗ и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) исключительным правом на проведение аудита в сфере закупок, в рамках экспертно-аналитического мероприятия проверила, проанализировала и оценила результативность процессов организации и использования заказчиками бюджетных средств, начиная с этапа планирования закупки до этапа исполнения контракта.

Всего в 2024 году было проведено 43 экспертно-аналитических мероприятия, в рамках которых подготовлено 59 заключений.

В структуре нарушений, выявленных в ходе проведения мероприятий по Классификатору нарушений, утвержденному решением коллегии контрольно-счетной палаты (протокол от 14 октября 2022 г. № 25) (далее – Классификатор нарушений), доминируют нарушения при формировании бюджета города Ставрополя – 2 184 747,21 тыс. рублей или 91,7 процента от общего объема нарушений (основная часть (1 768 957,90 тыс. рублей) приходится на нарушения отдельными главными распорядителями бюджетных средств порядка формирования обоснований бюджетных ассигнований).

Подготовлено и направлено объектам проверок 27 информационных писем с анализом нарушений и рекомендациями по их предотвращению в дальнейшей деятельности объектов проверок.

По результатам экспертно-аналитических мероприятий приняты меры по устранению рисков неправомерного, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств города Ставрополя (21 замечание) на сумму 42,4 млн. рублей.

2.1. Предварительный контроль

В рамках предварительного контроля подготовлено 34 заключения, в том числе по результатам:

экспертизы проекта решения Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (1 заключение);

экспертизы проектов решений Ставропольской городской Думы «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (15 заключений);

проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств города Ставрополя (8 заключений);

проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета города Ставрополя (7 заключений);

анализа основных параметров бюджета города Ставрополя с учетом поправок к проекту решения Ставропольской городской Думы «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», внесенных в Ставропольскую городскую Думу главой города Ставрополя» (3 заключения).

2.1.1. В ходе проведения экспертизы проекта решения Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (далее – проекта бюджета) проверено соблюдение основных требований и ограничений, установленных БК РФ.

Кроме того, проанализированы прогнозные показатели по каждому источнику доходов, даны предложения по увеличению доходной части проекта бюджета по налоговым и неналоговым источникам на сумму порядка 900 млн. рублей, выявлены риски и предложены резервы роста поступлений по отдельным доходным источникам, обозначены замечания к формированию проекта бюджета, в том числе требующие нормативно-правового регулирования (уточнения) в части планирования бюджетных ассигнований дорожного фонда и субсидий бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания.

Рекомендации и замечания контрольно-счетной палаты администрацией города Ставрополя планируется учитывать в ходе исполнения бюджета в 2025 году.

2.1.2. По результатам экспертизы проектов решения Ставропольской городской Думы «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» обозначены замечания (указано на риски возможных нарушений федерального законодательства) в части необходимости соблюдения требований к исполнению бюджетных полномочий главными распорядителями бюджетных средств (статья 158 БК РФ), принципа эффективности использования бюджетных средств (статья 34 БК РФ), уровня софинансирования расходных обязательств города Ставрополя в рамках предоставления субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету города Ставрополя, федеральной сметной нормативной базы.

Кроме того, контрольно-счетная палата вносила предложения о внесении изменений в отдельные муниципальные нормативные правовые акты.

Предложения контрольно-счетной палаты по предотвращению нарушений и недостатков в основном выполнены, замечания устранены.

Так, в целях недопущения нецелевого использования бюджетных средств контрольно-счетная палата рекомендовала рассмотреть вопрос об изменении системы оплаты труда отдельных работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта. Указанные рекомендации выполнены: заработная плата данных работников установлена в соответствии с действующим законодательством.

Внесены изменения в Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан при проезде в городском наземном электрическом транспорте (троллейбусах) и автомобильном транспорте, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, а также льготы по бесплатному проезду в городском общественном транспорте (за исключением такси), утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 29.12.2023 № 2832, в части включения индивидуальных предпринимателей в состав получателей субсидии на финансовое обеспечение затрат организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и (или) городским наземным электрическим транспортом (троллейбусами).

2.1.3. Контрольно-счетной палатой в 2024 году проведены:

8 экспертиз проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств города Ставрополя (на проекты решений Ставропольской городской Думы, определяющих меры социальной поддержки отдельных категорий населения; изменения в положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих города Ставрополя; создание автономной некоммерческой организации «Ставропольские ярмарки»);

7 экспертиз проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета города Ставрополя (на проекты решений Ставропольской городской Думы в части освобождения отдельных категорий граждан от уплаты земельного налога; установления более высокой налоговой ставки имущественного налога по дорогостоящему имуществу; внесения изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества; установления на территории города Ставрополя туристического налога).

По результатам проведенных мероприятий рекомендовано соблюдать принцип достоверности бюджета, установленный статьей 37 БК РФ, в части подтверждения реалистичности доходов необходимыми расчетами; требования статьи 83 БК РФ в части принятия новых видов расходных обязательств (увеличения бюджетных ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств) при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета.

По итогам рассмотрения рекомендаций контрольно-счетной палаты внесены изменения в Положение о приватизации муниципального имущества города Ставрополя, утвержденное решением Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428.

2.1.4. В отчетном периоде контрольно-счетной палатой в рамках предварительного контроля проведено 3 экспертно-аналитических мероприятия по теме «Анализ основных параметров бюджета города Ставрополя с учетом поправок к проекту решения Ставропольской городской Думы «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», внесенных в Ставропольскую городскую Думу главой города Ставрополя», по результатам которых нарушения бюджетного законодательства в части сбалансированности бюджета и соблюдения требований и ограничений, установленных БК РФ, не выявлены.

2.1.5. В 2024 году контрольно-счетная палата продолжила работу по совершенствованию практики предупреждения нарушений в ходе внешнего финансового контроля.

С целью предотвращения (минимизации) ущерба муниципальному образованию, особый акцент в этом направлении делается в части контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджета города на строительство новых социальных объектов, так как после сдачи объекта отсутствует возможность проверки результатов скрытых работ и использованных при их производстве материалов, не во всех случаях подрядчик после сдачи объекта и получения оплаты за выполненные работ добровольно устраняет нарушения, что, в свою очередь, влечет длительные судебные споры, возрастают риски прекращения деятельности недобросовестного подрядчика, в том числе в результате начала процедуры банкротства.

Для снижения обозначенных рисков контрольно-счетной палатой в 2024 году проводились два экспертно-аналитических мероприятия (переходящие на I квартал 2025 года) методом анализа (мониторинга) хода строительства двух образовательных учреждений:

«Анализ хода строительства общеобразовательной школы на 825 мест в 490 квартале города Ставрополя по ул. Чапаева»;

«Анализ хода строительства муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 1550 мест по проспекту Российский, з/у 11а в г. Ставрополе».

В ходе указанных экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетной палатой проводился анализ размещенной в единой информационной системе проектной документации, условий контрактов, систематические осмотры и фиксации фактически выполненных работ и примененных материалов; сверка полученной информации с данными актов о приемке выполненных работ, проектной документацией и условиями заключенного контракта.

С целью предотвращения нарушений при приемке и оплате работ, влекущих неправомерные и неэффективные расходы, контрольно-счетной палатой в адрес заказчика направлены письма о принятии мер по устранению выявленных несоответствий и недопущению их в дальнейшем на общую сумму 46 639,00 тыс. рублей.

В 2025 году контрольно-счетная палата планирует осуществить контроль полноты принятых заказчиком мер.

2.2. В рамках текущего контроля ежеквартально осуществлялся анализ хода исполнения бюджета города Ставрополя за I квартал, полугодие и 9 месяцев 2024 года.

В ходе анализа выявлены основные факторы, влияющие на неисполнение доходной части бюджета, проведена оценка освоения лимитов бюджетных обязательств, в том числе на реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы города Ставрополя.

Даны рекомендации по повышению собираемости налоговых и неналоговых доходов, необходимости проведения анализа причин невыполнения плана по отдельным неналоговым доходам, своевременному уточнению показателей кассового плана с учетом сроков исполнения контрактов, качеству подготовки пояснительной записки к отчету об исполнении бюджета города Ставрополя и приложений к ней и пояснительной записки к отчету о ходе реализации адресной инвестиционной программы.

Кроме того, в 2024 году осуществлялся контроль за реализацией Плана мероприятий по устранению выявленных нарушений, отмеченных в заключении контрольно-счетной палаты города Ставрополя на проект решения Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», утвержденный главой города Ставрополя 28 февраля 2024 г.

Реализация мероприятий плана позволили:

привести методики прогнозирования поступлений доходов города Ставрополя в соответствие с Общими требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574;

устранить недостатки, выявленные по результатам проведения экспертизы сметной документации на проведение капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ставрополя.

2.3. В рамках последующего контроля подготовлено 22 заключения, в том числе по результатам:

внешней проверки отчета об исполнении бюджета города Ставрополя за 2023 год (17 заключений);

тематических экспертно-аналитических мероприятий (5 заключений).

2.3.1. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Ставрополя ежегодно проводится контрольно-счетной палатой и включает в себя: проверку бюджетной отчетности всех главных распорядителей бюджетных средств (16 заключений) и подготовку заключения на отчет города об исполнении городского бюджета.

В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города Ставрополя за 2023 год проанализировано исполнение требований и соблюдение ограничений, установленных БК РФ, а также проведена проверка соответствия отчетности, представленной главными распорядителями бюджетных средств, требованиям федеральных стандартов бухгалтерского учета, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации. В целом было установлено, что годовая бюджетная отчетность по составу и содержанию соответствует требованиям бюджетного законодательства и нормативных правовых актов, регулирующим ведение бюджетного учета, бухгалтерского учета и составление бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В целях устранения отдельных нарушений, выявленных контрольно-счетной палатой по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города Ставрополя за 2023 год, и обозначенных в заключении контрольно-счетной палаты предложений, главой города Ставрополя 21 июня 2024 года утвержден план мероприятий.

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных планом:

начата подготовка актуализации Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 2035 года, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 26.03.2021 № 547, с привлечением граждан и общественных объединений к сбору предложений (завершить работы планируется до 01 сентября 2025 года);

сформированы и утверждены реестры бюджетных рисков комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, комитета экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, комитета физической культуры и спорта администрации города Ставрополя (далее – комитет физической культуры и спорта);

внесены изменения в муниципальную программу «Экономическое развитие города Ставрополя», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 10.11.2022 № 2410 (далее – муниципальная программа «Экономическое развитие города Ставрополя»), в части дополнения мероприятиями по обустройству туристического центра города Ставрополя и корректировки показателей (индикаторов) программы;

проведена инвентаризация дебиторской задолженности по неналоговым доходам в целях выявления просроченной задолженности (сомнительной задолженности) комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя, администрациями Ленинского и Октябрьского районов города Ставрополя, комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя (далее – комитет городского хозяйства);

проведена инвентаризация капитальных вложений, числящихся в бухгалтерском учете комитета градостроительства администрации города Ставрополя (далее – комитет градостроительства), по результатам которой даны рекомендации комиссии по поступлению и выбытию активов в вопросе списания расходов по произведенным затратам на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство поликлиники в Юго-Западном районе города Ставрополя (адрес: город Ставрополь, ул. Тюльпановая, 65)» (завершить работы по списанию указанных расходов планируется в 1 квартале 2025 года);

ведется работа по передаче комитету городского хозяйства затрат по строительству сетей газоснабжения по адресу Старомарьевское шоссе в районе жилого здания № 40 (завершить работы планируется в 1 квартале 2025 года);

приняты меры по составлению технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах города Ставрополя (работы планируется завершить до 15 января 2026 года).

2.3.2. Тематические экспертно-аналитические мероприятия (5 заключений):

- «Аудит эффективности мероприятий, направленных на создание условий для развития туризма на территории города Ставрополя в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие города Ставрополя» в 2023 году».

По результатам рассмотрения предложений и замечаний контрольно-счетной палаты комитетом экономического развития и торговли администрации города Ставрополя устранены нарушения ведения бухгалтерского учета; внесены соответствующие изменения в муниципальную программу «Экономическое развитие города Ставрополя» в части финансирования мероприятий по созданию условий для развития туризма на территории города Ставрополя, а также в устав АНО «Городской центр предпринимательства» в части наделения её функциями по организации работы туристического информационного центра, созданию условий для развития туристского бизнеса, продвижению туристских продуктов, развитию туристской инфраструктуры на территории города Ставрополя;

- «Анализ полноты и своевременности поступления доходов в бюджет города Ставрополья в виде компенсации за вырубку (снос или повреждение) зеленых насаждений, а также эффективности бюджетных расходов на закупку, посадку и уход за саженцами за 2022-2023 годы».

По результатам указанного экспертно-аналитического мероприятия контрольно-счетной палатой вынесен ряд замечаний по ведению бухгалтерского учета многолетних насаждений, даны рекомендации по разработке нормативного правового акта, устанавливающего порядок инвентаризации зеленых насаждений на территориях общего пользования города Ставрополя, а также по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы благоустройства и озеленения территории города Ставрополя.

В целях устранения отдельных нарушений первым заместителем главы администрации города Ставрополя утвержден план мероприятий, реализация которого начата в 2024 году и будет проводиться в течение 2025 года;

- «Проверка эффективного использования бюджетных средств, выделенных из бюджета города Ставрополя на мероприятия по сбору (в том числе раздельному сбору) коммунальных отходов на территории города Ставрополя, в части ликвидации несанкционированных свалок в 2023 году».

В ходе данного экспертно-аналитического мероприятия контрольно-счетной палатой проведен анализ основных причин скопления отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам (далее – ТКО), на контейнерных площадках и возникновения несанкционированных свалок в местах, не предназначенных для складирования любого вида отходов, по результатам которого даны рекомендации, в частности, провести анализ потребности в дополнительных контейнерных площадках; принять действенные меры по контролю за соответствием объема мусора, не относящегося к ТКО, вывезенного с территории города Ставрополя, и количеством отходов, принятых на полигон; принять меры, способствующие усилению эффективности профилактики нарушений в сфере благоустройства на территории города Ставрополя в части предотвращения образования стихийных свалок;

- «Обследование по вопросам эффективного использования бюджетных средств, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в 2023-2024 годах».

В целях устранения нарушений, выявленных контрольно-счетной палатой по результатам данного экспертно-аналитического мероприятия, главой города Ставрополя утвержден план мероприятий, со сроками реализации до начала кампании детского летнего отдыха.

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных планом, планируется:

разработать нормативные правовые акты, регламентирующие порядок финансирования муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления города Ставрополя и порядок расчета базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи»;

проработать с министерством образования Ставропольского края вопрос увеличения финансового обеспечения организации отдыха и оздоровления детей за счет средств бюджета Ставропольского края;

обратиться с предложением в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края о внесении изменений в нормативные правовые акты Ставропольского края в части предоставления опекунам (попечителям), приемным родителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, компенсации стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе в лагеря с дневным пребыванием, организованные муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, и оплаты проезда к месту отдыха и обратно.

- «Аудит закупок муниципальных заказчиков (заказчиков) города Ставрополя за I-II квартал 2024 года (выборочно)».

По результатам аудита в сфере закупок контрольно-счетной палатой подготовлены предложения, направленные на устранение нарушений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и на совершенствование контрактной системы в сфере закупок.

В частности, в целях соблюдения законодательства в сфере закупок и повышения эффективности расходов предложено главным распорядителям бюджетных средств города Ставрополя:

проанализировать выявленные в ходе проверки подведомственных им учреждений нарушения;

повысить качество проведения проверок подведомственных учреждений в рамках ведомственного контроля;

провести обучающие мероприятия для работников подведомственных учреждений.

1. Контрольные мероприятия

Одним из основных направлений деятельности контрольно-счетной палаты являлось проведение контрольных мероприятий, которые были направлены на оценку правомерности и эффективности использования бюджетных средств и собственности, а также предусматривали выявление рисков, способных повлиять на эффективность (результативность) расходования бюджетных средств и использования муниципального имущества.

В 2024 году контрольно-счетной палатой проведено 11 контрольных мероприятий, в рамках которых осуществлена 21 проверка, в основном это тематические проверки расходования средств в рамках национальных проектов и муниципальных программ.

Контрольные мероприятия проведены в 6 структурных подразделениях администрации города, в 16 муниципальных учреждениях и в 1 открытом акционерном обществе.

Общий объем средств, охваченных контрольными мероприятиями, составил 1 816 363,76 тыс. рублей, в том числе бюджетных средств – 1 791 507,76 тыс. рублей.

Общая сумма нарушений и недостатков, выявленных по результатам контрольных мероприятий, допущенных главными распорядителями средств бюджета города Ставрополя, муниципальными учреждениями, организациями, составила 146 806,96 тыс. рублей, из них нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету и бюджетной, бухгалтерской (финансовой отчетности) – в сумме 125 234,29 тыс. рублей (в 2023 году – 468 996,59 тыс. рублей). Несмотря на снижение в 2024 году суммы нарушений требований к бухгалтерскому учету на 343 762,30 тыс. рублей, их доля продолжает оставаться наибольшей от общей суммы выявленных нарушений (85 процентов).

В ходе проведения контрольных мероприятий устранены нарушения на сумму 3 295,73 тыс. рублей, в том числе: нарушения порядка ведения бухгалтерского учета по учету основных средств и материальных запасов.

Всего по результатам проведения контрольных мероприятий в доход бюджета города Ставрополя возмещено 144,69 тыс. рублей.

По результатам контрольных мероприятий объектами контроля приняты меры по внесению изменений в нормативные правовые акты, в том числе:

в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Ставрополя, подведомственным комитету образования администрации города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 28.12.2020 № 2217 (далее – Порядок № 2217) (внесены изменения в цели и показатели результатов предоставления субсидии на создание в городе Ставрополе специализированных центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе учреждений в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения Ставропольского края»),

в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» (внесены изменения в части уточнения названия программного мероприятия, в рамках которого предоставлялась субсидия на создание в городе Ставрополе специализированных центров по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе учреждений в рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения Ставропольского края»);

устранена техническая ошибка в Порядке № 2217 в разделе требования к отчетности о достижении результатов предоставления субсидий на иные цели муниципальным образовательным учреждениям города Ставрополя.

В целях устранения нарушений БК РФ, выявленных контрольно-счетной палатой, комитетом градостроительства разработан и утвержден Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы подведомственного казенного учреждения, приняты меры по наделению муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Ставрополя» (далее – МКУ «УКС») полномочиями администратора доходов бюджета по доходному источнику «Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа».

Кроме того, комитетом градостроительства утвержден [порядок](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152678/2f11c772fa556d704617c2e6e7e197fa3dd2754e/#dst101826) определения платы за оказанные услуги (выполненные работы) при осуществлении МКУ «УКС» приносящей доходы деятельности, утверждены Положение об оплате труда работников МКУ «УКС», показатели эффективности деятельности МКУ «УКС» и его директора для выплат стимулирующего характера, установлен предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора МКУ «УКС», его заместителя, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников учреждения.

Комитетом образования администрации города Ставрополя (далее – комитет образования) приняты меры по внесению изменений в соглашения о предоставлении субсидии на иные цели на создание безопасных условий функционирования учреждения (включая расходы на организацию физической охраны) в части установления конкретных значений результатов предоставления субсидии.

Администрацией Ленинского района города Ставрополя приняты меры по внесению изменений в постановление администрации города Ставрополя от 22.11.2021 № 2629 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета города Ставрополя» в части закрепления за главным администратором доходов (администрацией Ленинского района города Ставрополя) доходного источника «Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу».

Результаты проверок рассмотрены на заседаниях коллегии контрольно-счетной палаты. Отчеты об итогах контрольных мероприятий направлялись в Ставропольскую городскую Думу, главе города Ставрополя, в прокуратуру города Ставрополя и Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ставрополю.

Вместе с отчетами о результатах контрольных мероприятий в адрес главы города Ставрополя направлялись информационные письма, в которых контрольно-счетная палата обращала внимание на основные нарушения и недостатки, выявленные контрольными мероприятиями, в том числе на необходимость внесения изменений в отдельные муниципальные правовые акты города Ставрополя.

В отчетном периоде в рамках своих полномочий сотрудниками контрольно-счетной палаты составлен один протокол об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого мировыми судьями должностному лицу вынесено решение о наказании виновного лица в виде предупреждения.

* 1. Контроль в сфере управления муниципальной собственностью

В рамках своих полномочий контрольно-счетная палата при проведении практически всех контрольных мероприятий уделяет особое внимание соблюдению установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя.

В 2024 году в целях приведения в нормативное техническое состояние зданий общеобразовательных организаций, создания комфортной и современной образовательной среды продолжилась реализация мероприятий по модернизации общеобразовательных учреждений города, предусматривающая проведение комплексного капитального ремонта школ.

В целях оценки законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году на капитальный ремонт муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям (школы № 29 и № 37), контрольно-счетной палатой проведено 2 контрольных мероприятия, по результатам которых установлены нарушения (недостатки) на общую сумму 4 159,13 тыс. рублей.

Основными нарушениями являются:

оплата завышенного объема работ;

оплата материалов по завышенной стоимости;

принятие к учету первичных документов, содержащих фактически невыполненные объемы работ;

принятие и оплата работы, не предусмотренной контрактом;

оплата за непоставленные строительные материалы;

несвоевременная оплата выполненных работ по контракту.

* 1. Контроль расходов в социальной сфере

По данному направлению в отчетном периоде контрольно-счетной палатой завершено 2 контрольных мероприятия. Тематика проверок касалась вопросов расходования бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями физической культуры и спорта и на создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений.

Общая сумма выявленных нарушений составила 138 488,02 тыс. рублей, из них основная доля приходится на нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету и бюджетной, бухгалтерской (финансовой отчетности), а именно: бюджетными учреждениями физической культуры и спорта не отражались на счетах бухгалтерского учета доходы будущих периодов (субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2022-2024 годы), основные средства и материальные запасы учитывались не на соответствующих счетах бухгалтерского учета; образовательными учреждениями к бухгалтерскому учету принимались документы, которыми оформлены не имевшие места факты хозяйственной

По итогам контрольных мероприятий выявлены иные нарушения (недостатки), в частности:

нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в части несоблюдения графика перечисления субсидии, отсутствия порядка определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений объема и (или) показателей качества муниципальной услуги, установленных в муниципальном задании учреждений физической культуры;

нарушение сроков предоставления субсидии на иные цели на создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений;

отсутствие в порядке и в соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели конкретных значений результатов предоставления субсидий на создание безопасных условий функционирования образовательных учреждений;

нарушения при осуществлении муниципальных закупок, выразившиеся в завышении начальной максимальной цены контракта, изменении существенных условий контракта (изменены виды и объемы работ), несоблюдении установленного контрактом (договором) срока оплаты оказания услуги.

Кроме того, установлены факты осуществления ненадлежащим образом (в нарушение условий заключенных контрактов) отдельными частными охранными организациями охраны образовательных учреждений, в связи с чем, контрольно-счетной палатой рекомендовано комитету образования и руководителям образовательных учреждений усилить контроль за обеспечением охраны объектов образования.

* 1. Контроль расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

В отчетном периоде контрольно-счетной палатой проведено 1 контрольное мероприятие в целях проверки эффективного и целевого использования денежных средств, выделенных из бюджета города Ставрополя на содержание сквера «Героев России», а также доходов, полученных от использования муниципального имущества, переданного учреждению и расположенного на территории данного сквера.

В ходе контрольного мероприятия выявлено, что в отсутствие договоров водоснабжения и водоотведения муниципальное автономное учреждение являлось потребителем воды с целью обеспечения функционирования сквера «Героев России». Учреждением в ходе контрольного мероприятия заключен договор холодного водоснабжения и водоотведения. При этом контрольно-счетная палата обратила внимание, что несвоевременное заключение договора привело к удорожанию стоимости фактически потребленных услуг, так как оплата за фактическое потребление холодного водоснабжения и водоотведения за 2023 год произведена по тарифам, установленным на 2024 год.

Кроме того, с целью оценки результативности и экономности использования бюджетных средств на содержание указанной общественной территории контрольно-счетной палатой рекомендовано комитету культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя внести изменения в перечень показателей (индикаторов) достижения целей муниципальной программе «Культура города Ставрополя».

* 1. Контроль расходов бюджета в сфере дорожного хозяйства

На развитие транспортной инфраструктуры на территории города Ставрополя, совершенствование и модернизацию автомобильных дорог, улучшение организации и обеспечение безопасности дорожного движения направляется значительный объем средств дорожного фонда.

В 2024 году в сфере дорожного хозяйства проведено 3 контрольных мероприятия, в рамках которых дана оценка целевого и эффективного использования средств дорожного фонда, выделенных на реконструкцию, ремонт автомобильных дорог и безопасность дорожного движения. Общая сумма нарушений по контрольным мероприятиям составила 3 781,01 тыс. рублей.

По итогам проверок, установлены следующие нарушения (недостатки):

нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, выразившееся в завышении начальной максимальной цены контракта, в принятии к учету первичных документов, содержащих фактически невыполненные объемы работ по реконструкции участка автомобильной дороги по улице Перспективная от проспекта Российский до улицы Рогожникова в городе Ставрополе и по ремонту 10 участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ставрополя;

неотражение на счетах бухгалтерского учета движимого имущества (ограничивающих пешеходных ограждений), непринятие мер по передаче движимого имущества в муниципальную собственность города Ставрополя, продажа движимого имущества в отсутствии согласия собственника имущества (комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя), отсутствие договора безвозмездного хранения движимого имущества, непринятие мер ответственности по контракту (не направлялась претензия на уплату пени).

Кроме того, по результатам проведенных контрольных мероприятий контрольно-счетной палатой внесены ряд предложений, в частности, в целях соблюдения федерального законодательства и обеспечения сохранности муниципального имущества контрольно-счетная палата рекомендовала комитету городского хозяйства предусматривать в муниципальных контрактах на выполнение работ (услуг) обязанность составления трехсторонних актов приема-передачи демонтируемых конструкций (демонтированного материала) между организацией-сдатчиком, собственником и хранителем при подписании актов выполненных работ.

На контроле остается вопрос о дальнейшем использовании (списании, реализации) муниципального имущества – демонтированных ограждений на территории Октябрьского района, которые по настоящее время продолжают находиться на территории коммерческих организаций.

* 1. Аудит в сфере закупок

Контрольно-счетной палатой в 2024 году проведено 2 контрольных мероприятия по обращению правоохранительных органов, по результатам которых установлены нарушения (недостатки) на общую сумму 284,00 тыс. рублей.

Основными нарушениями, выявленными по результатам проверок, являются:

нарушение принципа эффективности использования бюджетных средств, выразившееся в заключении муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями (детский сад № 6, № 17) договоров на оказание услуг по дезинсекционной обработке помещений по завышенной стоимости;

нарушение условий исполнения договоров в части несвоевременной оплаты по договору.

* 1. Контроль непрограммных расходов

По данному направлению в 2024 году проведено 1 контрольное мероприятие. Сумма выявленных нарушений составила 94,80 тыс. рублей.

По итогам контрольного мероприятия установлены следующие нарушения:

в нарушение БК РФ главным распорядителем не разработан порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы подведомственного казенного учреждения;

нарушение порядка и условий оплаты труда работников муниципального казенного учреждения;

нарушение принципа эффективности использование бюджетных средств;

нарушение установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету в части отражения пени, начисленной за нарушение условий договора на оказание услуг строительного контроля, на несоответствующих счетах бухгалтерского учета;

нарушение при осуществлении муниципальных закупок в части непредъявления заказчиком (казенным учреждением) уплаты пени при нарушении подрядчиком сроков оплаты оказанных услуг.

* 1. Реализация итогов контрольных мероприятий

Всего в отчетном периоде контрольно-счетной палатой по результатам контрольных мероприятий в адрес объектов контроля было направлено 7 представлений, в том числе 1 представление направлено в январе 2024 года по материалам контрольного мероприятия, проведенного в 2023 году. Рассмотрены и исполнены в полном объеме 6 представлений. Одно представление в установленный срок не исполнено, сотрудниками контрольно-счетной палаты проводится работа по привлечению должностного лица к административной ответственности, предусмотренной частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Предписания в адрес объектов контроля, содержащие требования о принятии безотлагательных мер по пресечению нарушений, в 2024 году не выносились.

Анализ исполнения представлений контрольно-счетной палаты показывает, что к числу основных способов устранения объектами контроля нарушений и недостатков относятся:

- утверждение и реализация планов мероприятий по устранению и недопущению выявленных нарушений и недостатков;

- профилактика недопустимости повторных нарушений;

- корректировка регистров бюджетной (бухгалтерской) отчетности;

- внесение изменений в нормативные правовые акты и во внутренние приказы объектов контроля;

- внесение изменений в устав объектов контроля.

По результатам рассмотрения представлений контрольно-счетной палаты объектами контроля проведена работа по устранению выявленных нарушений и их недопущению впредь, а именно:

- направлены претензии подрядчикам о взыскании штрафных санкций и суммы неустойки за нарушение условий муниципального контракта, претензия об устранении нарушений в рамках гарантийных обязательств, произведен возврат средств за выполненные работы, не предусмотренные муниципальными контрактами;

- казенным учреждением изменен основной вид деятельности по коду Общероссийского [классификатора](consultantplus://offline/ref=EB5E453A86DDE1ED329B75BF9584A1E80A81552A5BAB356C091515C0FC345045D77D4329E0131A9574343C660DD57EK) видов экономической деятельности в соответствии видами деятельности учреждения, предусмотренными его Уставом, приняты меры по приведению в соответствие с действующим законодательством Устава казенного учреждения в части оказания услуг по платной деятельности;

- приняты меры по принятию в муниципальную собственность движимого имущества и по устранению технической ошибки, допущенной в распоряжении комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя;

- комитетом физической культуры и спорта утвержден Порядок определения и применения значений допустимых (возможных) отклонений от значений показателей качества и (или) объема муниципальной услуги (работы), установленных в муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным комитету;

- применены меры дисциплинарного взыскания к 3 должностным лицам, допустившим нарушения.

1. Анализ социально-экономического развития города Ставрополя

В рамках своих полномочий в части оценки реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития города Ставрополя, предусмотренных документами стратегического планирования города, контрольно-счетная палата в отчетном году ежеквартально осуществляла подготовку аналитических записок социально-экономическом развитии города Ставрополя (3 аналитические записки), в которых дала оценку вероятного достижения прогнозируемых значений основных макроэкономических показателей развития города Ставрополя, а также рекомендовала при исполнении бюджета города Ставрополя и принятии управленческих решений учитывать риски замедления роста в отдельных сферах экономики города, отставания уровня заработной платы по отдельным видам экономической деятельности города Ставрополя от средней заработной платы по городу Ставрополю, нехватки трудовых ресурсов в отдельных секторах экономики города и другие риски.

1. Взаимодействие контрольно-счетной палаты с государственными и муниципальными органами, работа с обращениями граждан

Контрольно-счетная палата в соответствии с Положением о контрольно-счетной палате является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и подотчетна Ставропольской городской Думе.

Возникающие в этой связи обязательства являются предметом особого внимания со стороны контрольно-счетной палаты при организации взаимодействия с комитетами Ставропольской городской Думы.

В отчетном году взаимодействие со Ставропольской городской Думой осуществлялось по следующим направлениям:

- рассмотрение проекта бюджета города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период на заседаниях профильных комитетов Ставропольской городской Думы с учетом замечаний и предложений контрольно-счетной палаты;

- рассмотрение проекта отчета об исполнении бюджета города Ставрополя за отчетный финансовый год на заседаниях комитета по бюджету, экономическому развитию, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, малому и среднему предпринимательству Ставропольской городской Думы с учетом выявленных в ходе внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города Ставрополя нарушений (замечаний) контрольно-счетной палаты;

- рассмотрение Ставропольской городской Думой отчета о деятельности контрольно-счетной палаты за 2023 год;

- формирование плана деятельности контрольно-счетной палаты на 2025 год на основании поручений Ставропольской городской Думы.

В отчетном периоде контрольно-счетная палата принимала участие в заседаниях администрации города Ставрополя, рабочих совещаниях с руководителями и представителями объектов контроля с целью решения проблемных вопросов и выработки единой позиции по их решению.

В частности, в целях разработки администрацией города Ставрополя нормативного правового акта, направленного на привлечение инвестиций в экономику города Ставрополя и обеспечивающего эффективность управления и распоряжения муниципальным имуществом города Ставрополя в рамках планируемого к заключению концессионного соглашения, контрольно-счетная палата неоднократно принимала участие в рабочих совещаниях по данному вопросу. Отдельные предложения и замечания контрольно-счетной палаты были учтены при подготовке постановления администрации города Ставрополя от 15.11.2024 № 2623 «О заключении концессионного соглашения в отношении здания бани с кадастровым номером 26:12:030732:205, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Крупской, стр. 29в».

В отчетном году принято участие в рабочем совещании по проблемным вопросам реализации мероприятий по обустройству туристического центра города Ставрополя (туристического кода центра города).

По уже сложившейся практике совместно с отделом внутреннего муниципального финансового контроля комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя в течение 2024 года проводились проверки смет и проектно-сметной документации объектов, подлежащих ремонту и строительству до проведения конкурсных процедур, по результатам которых выявлены нарушения и замечания, в части применения методов расчета сметной стоимости, сметных нормативных баз, индексов изменения сметной стоимости по группам однородных строительных ресурсов, завышения сметной стоимости в результате завышения и задвоения объемов и видов работ, излишне учтенных материалов в позициях смет, неверного применения норм и общих положений к сметным нормативам в части необоснованного применения коэффициентов, а также неправомерного включения НДС и расчета компенсации НДС при упрощенной системе налогообложения в сметную стоимость объекта. Выявленные замечания и нарушения позволяют привести сметную стоимость объектов в соответствие с нормативными документами в строительстве, что в свою очередь предотвращает нарушения бюджетных требований в части неэффективного использования бюджетных средств, а также нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В рамках проведенной в 2024 году реорганизации муниципальных предприятий города Ставрополя контрольно-счетная палата:

принимала участие в рабочих совещаниях с органами местного самоуправления города Ставрополя, муниципальными предприятиями города Ставрополя;

подготовила и направила в Ставропольскую городскую Думу 3 информационных письма по итогам рассмотрения проектов решений Ставропольской городской Думы: «О согласовании принятия решения о реорганизации муниципального унитарного предприятия ритуальных услуг «Обелиск» города Ставрополя», «О согласовании принятия решения о реорганизации муниципального унитарного «Горзеленстрой» города Ставрополя», «О согласовании принятия решения о реорганизации муниципального унитарного предприятия города Ставрополя «Ремонтно-строительное предприятие»;

направила 3 информационных письма в адрес муниципального унитарного предприятия города Ставрополя «Ремонтно-строительное предприятие», разъясняющих проблемные вопросы в рамках преобразования муниципального предприятия в бюджетное в учреждение.

В 2024 году обращений граждан по вопросам, отнесенным к полномочиям контрольно-счетной счетной палаты, не поступало.

1. Методологическая и методическая работа контрольно-счетной палаты, совершенствование организации контроля, кадровое и информационное обеспечение

С целью совершенствования механизмов и подходов осуществления контрольной и экспертно-аналитической деятельности в 2024 году продолжена работа по созданию полноценной методологической базы в контрольно-счетной палате.

В отчетном периоде внесены изменения в документы, регулирующие вопросы в области профилактики коррупционных и иных правонарушений, работы с документами в контрольно-счетной палате, охраны труда, кадровые документы, положение об архиве.

В рамках повышения профессионального уровня два сотрудника прошли курсы повышения квалификации по программам: «Обучение общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда», «Оказание первой помощи пострадавшим», «Использование (применение) средств индивидуальной защиты», «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков».

В ноябре 2024 года было заключено новое Соглашение о сотрудничестве между контрольно-счетной палатой Ставропольского края и контрольно-счетной палатой города Ставрополя.

Председатель контрольно-счетной палаты 22 ноября 2024 года приняла участие в VI заседании Совета контрольно-счетных органов при контрольно-счетной палате Ставропольского края и семинар-совещании на тему «Актуальные вопросы государственного и муниципального финансового контроля в работе контрольно-счетных органов Ставропольского края».

Контрольно-счетная палата с момента образования состоит в Союзе муниципальных контрольно-счетных органов (далее – Союз МКСО), деятельность которого направлена на развитие и совершенствование внешнего муниципального финансового контроля, в том числе путем постоянного взаимодействия на профессиональной основе.

Все сотрудники контрольно-счетной палаты на протяжении всего года принимали активное участие в обучающих мероприятиях, проводимых Союзом МКСО. В онлайн формате (ВКС) проводились вебинары и круглые столы по наиболее сложным вопросам деятельности, в рамках которых обсуждались типовые нарушения, выявляемые в ходе внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, практика финансового контроля за реализацией проектов и программ развития культуры на территориях муниципальных образований, отдельные аспекты муниципального финансового контроля, организация питания в дошкольных и общеобразовательных организациях муниципальных образований, практика осуществления внешнего муниципального финансового контроля расходов бюджета на выполнение мероприятий по озеленению территорий муниципальных образований, особенности социально-психологического климата в коллективах государственных и муниципальных организаций, планирование деятельности контрольно-счетных органов, методология и практика аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг.

В рамках работы по повышению квалификации сотрудников контрольно-счетной палаты один сотрудник, который является контрактным управляющим, принял участие в семинаре на тему: «Основные изменения и практика применения Закона № 44–ФЗ: структурированное описание объекта закупки в извещении».

В ноябре 2024 года в контрольно-счетной палате проведена специальная оценка условий труда работников и откорректированы профессиональные риски.

В 2024 году сотрудники контрольно-счетной палаты приняли участие в семинарах-совещаниях по вопросам профилактики коррупционных правонарушений и преступлений, администрирования антикоррупционных стандартов, где уделялось особое внимание требованиям по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также ответственности за несоблюдение антикоррупционных стандартов.

В декабре 2024 года утвержден новый План противодействия коррупции в контрольно-счетной палате на новый период 2025-2027 годы, кроме того, в соответствии с Планом мероприятий по предотвращению коррупционных проявлений и клановости в органах государственной власти Ставропольского края и органах местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края были проведены следующие мероприятия:

- декларационная кампания за 2023 год;

- анонимное анкетирование кадрового состава с целью выявления возможного проявления клановости и дискриминации по национальному и религиозному признакам;

- организован и проведен комплекс просветительских мероприятий по вопросам правоприменения законодательства о муниципальной службе;

- организована добровольная оценка знаний муниципальных служащих контрольно-счетной палаты по вопросам, связанным с соблюдением работниками ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов.

В декабре 2024 года контрольно-счетная палата была включена в Список организаций, в которых осуществляется бронирование граждан, пребывающих в запасе.

Информация об экспертно-аналитических, контрольных мероприятиях, представлениях, вынесенных контрольно-счетной палатой по результатам проведения контрольных мероприятий, размещалась на официальном сайте контрольно-счетной палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.ksp26](http://www.ksp26).

1. Основные задачи и направления деятельности контрольно-счетной палаты в 2025 году

Основные направления деятельности контрольно-счетной палаты в 2025 году сформированы в соответствии с полномочиями, возложенными БК РФ, Федеральным законом № 6-ФЗ и Положением о контрольно-счетной палате. План работы контрольно-счетной палаты на 2025 год сформирован с учетом поручений Ставропольской городской Думы и предложений прокуратуры города Ставрополя.

В рамках обязательных требований бюджетного законодательства контрольно-счетной палатой в 2025 году будет проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Ставрополя за 2024 год, а также экспертиза проекта бюджета города на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

Во исполнение возложенных на контрольно-счетную палату задач запланировано проведение порядка 17 тематических контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также проведение финансово-экономических экспертиз проектов муниципальных нормативных правовых актов. Тематическими мероприятиями контрольно-счетная палата планирует охватить важнейшие направления расходования бюджетных средств: на реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной сферы, реализацию мероприятий национальных проектов, содержание объектов муниципальной казны города, финансирование муниципальных учреждений физической культуры и спорта и ряд других направлений. Традиционно большое внимание будет уделено вопросу закупок для муниципальных нужд.

Контрольно-счетная палата своей приоритетной задачей на 2025 год ставит предотвращение возможных нарушений в расходовании средств бюджета города, выработку по результатам проверок (анализа) значимых для города и городского бюджета, реальных к исполнению рекомендаций, которые позволят предотвратить нарушения и повысить эффективность использования бюджетных расходов и деятельности органов местного самоуправления.

Как и в предыдущие годы, отдельное внимание будет уделено мерам, предпринятым объектами контроля по исполнению представлений и предписаний контрольно-счетной палаты, а также реализации предложений и рекомендаций, обозначенных контрольно-счетной палатой в отчетах и заключениях по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  контрольно-счетной палаты  города Ставрополя | М.К. Колесова |