СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

## Р Е Ш Е Н И Е

25 сентября 2024 г.                      г. Ставрополь                                            № 339

Об утверждении Программы

комплексного развития

социальной инфраструктуры

города Ставрополя до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября                   2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года.

2. Признать утратившим силу решение Ставропольской городской Думы от 28 июля 2021 г. № 582 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года».

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в сетевом издании «Правовой портал администрации города Ставрополя» (право-ставрополь.рф).

### Председатель

### Ставропольской городской Думы            				           Г.С.Колягин

### Исполняющий полномочия

### главы города Ставрополя

### первый заместитель главы

### администрации города Ставрополя					        Д.Ю.Семёнов

### Подписано _____ __________ 20__ г.

УТВЕРЖДЕНА

решением

Ставропольской городской Думы

от 25 сентября 2024 г. № 339

ПРОГРАММА

комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года

РАЗДЕЛ I

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года (далее – Программа) |
| 2. | Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов»; Устав муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края; решение Ставропольской городской Думы от 03 сентября 2009 года № 98 «Об утверждении корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010‒2030 годы» (далее – генеральный план города Ставрополя) |
| 3. | Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Заказчик: администрация города Ставрополя, город Ставрополь, просп. К. Маркса, 96; разработчик: комитет градостроительства администрации города Ставрополя, город Ставрополь, ул. Мира, 282а |
| 4. | Исполнители Программы | комитет градостроительства администрации города Ставрополя; комитет образования администрации города Ставрополя; комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя; комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя |
| 5. | Цель Программы | обеспечение комплексного и устойчивого развития социальной инфраструктуры в соответствии с текущими и перспективными потребностями города Ставрополя; обеспечение сбалансированного развития социальной инфраструктуры в соответствии с направлениями и сроками развития города Ставрополя; достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами социальной инфраструктуры в областях образования, физической культуры и массового спорта и культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования |
| 6. | Задачи Программы | определение потребности города Ставрополя в количестве объектов социальной инфраструктуры с учетом оценки текущей ситуации и прогнозов развития муниципального образования; разработка перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, с оценкой объемов и источников их финансирования и определением сроков их реализации; обеспечение жителей муниципального образования доступными и качественными услугами социальной сферы путем концентрации сил и средств федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной власти на реализацию мероприятий (инвестиционных проектов), включенных в Программу |
| 7. | Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями – 51,5 процента; уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями – 86,7 процента; уровень обеспеченности учреждениями дополнительного образования – 62,6 процента; уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями – 107,8 процента; уровень обеспеченности спортивными залами, в том числе общего пользования – 27,5 процента; уровень обеспеченности плавательными бассейнами общего пользования – 27,7 процента; уровень обеспеченности клубными учреждениями – 5,3 процента; уровень обеспеченности театрами – 0 процентов; уровень обеспеченности кинотеатрами – 2,9 процента; уровень обеспеченности танцевальными залами – 26,6 процента; уровень обеспеченности концертными залами – 120,5 процента; уровень обеспеченности спортивно-зрелищными сооружениями, в том числе с искусственным льдом – 96 процентов; уровень обеспеченности муниципальными библиотеками – 30,3 процента; уровень обеспеченности тематическими музеями – 12 процентов |
| 8. | Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Программа включает комплекс мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, обеспечивающих безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры (в областях образования, физической культуры и массового спорта и культуры) |
| 9. | Срок и этапы реализации Программы | Программа разрабатывается на срок действия генерального плана города Ставрополя – до 2030 года. В рамках реализации Программы выделены следующие этапы: I этап – 2016‒2023 гг.; II этап – 2024 г.; III этап – 2025 г.; IV этап – 2026 г.; V этап – 2027 г.; VI этап – 2028 г.; VII этап – 2029 г.; VIII этап – 2030 г. |
| 10. | Объемы и источники финансирования Программы | Общий прогнозный объем финансирования Программы на период с 2024 по 2030 гг. составляет – 66 393 791 287,63 руб., в том числе: II этап (всего) – 14 329 725 990,79 руб., в том числе: в части объемов финансирования, предусмотренных решением Ставропольской городской Думы от 06 декабря 2023 г. № 240 «О бюджете города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» ‒ 3 699 809 199,32 руб.; в части прогнозного объема финансирования – 10 629 916 791,47 руб.; III этап (в части прогнозного объема финансирования) – 3 920 709 346,40 руб.; IV этап (в части прогнозного объема финансирования) – 3 011 508 238,20 руб.; V этап (в части прогнозного объема финансирования) – 1 628 075 671,64 руб.; VI этап (в части прогнозного объема финансирования) – 33 812 072 319,40 руб.; VII этап (в части прогнозного объема финансирования) – 1 212 595 638,20 руб.; VIII этап (в части прогнозного объема финансирования) – 8 479 104 083,00 руб. Объемы финансирования II этапа (в части, не предусмотренной решением Ставропольской городской Думы от 06 декабря 2023 г. № 240 «О бюджете города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов») и III‒VIII этапов носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период или внесения в них изменений. Источниками финансирования Программы являются средства федерального бюджета, средства бюджета Ставропольского края, средства бюджета города Ставрополя, внебюджетные источники |
| 11. | Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит достигнуть повышение показателей обеспеченности и доступности для населения услугами, предоставляемыми объектами социальной инфраструктуры города Ставрополя |

РАЗДЕЛ II

Характеристика существующего состояния

социальной инфраструктуры

Подраздел I. Описание социально-экономического состояния города Ставрополя, сведения о градостроительной деятельности на территории города Ставрополя

Город Ставрополь основан в 1777 году, с момента закладки крепости в системе Азово-Моздокской оборонительной линии. Поселение получило статус города в 1785 году. Город находится в центральной части Предкавказья в пределах Ставропольской возвышенности, в верховьях реки Ташлы.

Город Ставрополь является административным центром Ставропольского края. Статус города Ставрополя как административного центра Ставропольского края устанавливается Законом Ставропольского края от 01 марта 2005 г. № 9-кз «Об административно-территориальном устройстве Ставропольского края».

Город Ставрополь наделен статусом городского округа Законом Ставропольского края от 04 октября 2004 г. № 88-кз «О наделении муниципальных образований Ставропольского края статусом муниципального округа, городского округа».

Рисунок 1. Административно-территориальное деление Ставропольского края

Город Ставрополь расположен в западной части Ставропольского края, входит в состав Западного экономического района края. Город Ставрополь – административный, культурный, деловой, промышленный центр края, один из крупнейших городов юга России. Здесь сосредоточена значительная часть объема розничной торговли и платных услуг населению. В Ставрополе расположены ведущие ВУЗы региона, в том числе федеральный университет.

Границы города Ставрополя установлены в соответствии с Законом Ставропольского края от 04 октября 2004 г. № 84-кз «Об установлении границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края».

В состав муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края входят 2 населенных пункта:

город Ставрополь – административный центр муниципального образования;

хутор Грушевый .

Муниципальное образование расположено в западной части Ставропольского края и граничит на всем своем протяжении с территорией Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

Город Ставрополь имеет 6 пограничных поселений. С учетом особенностей транспортно-географического положения (город Ставрополь располагается в пределах главной транспортно-планировочной оси Ставропольского края), данное обстоятельство создает благоприятные условия для развития экономических и транзитных связей и оказывает непосредственное влияние на уровень социально-экономического развития муниципального образования.

Основными транспортными направлениями, обеспечивающими связь города Ставрополя с населенными пунктами муниципальных образований Ставропольского края, являются автомобильные дороги общего пользования федерального и регионального значения:

автомобильная дорога общего пользования федерального значения                     Р-217 «Кавказ», автомобильная дорога М-4 «Дон» ‒ Владикавказ ‒ Грозный ‒ Махачкала ‒ граница с Азербайджанской Республикой;

автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды» (идентификационный номер автомобильной дороги: 07 ОП РЗ 07К-001);

автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Ставрополь ‒ Изобильный ‒ Новоалександровск – Красногвардейское»                  (07 ОП РЗ 07К-036)3.

Рисунок 2. Габариты города Ставрополя в административных границах

Рисунок 3. Габариты города Ставрополя в застроенной части

Численность населения города Ставрополя на 1 января 2023 года составила 550 260 человек (19 процентов от общей численности населения Ставропольского края). Общая площадь территории составляет                        28 201 гектар (0,4 процента от территории Ставропольского края). Плотность населения – 1 950 человек на квадратный километр.

По состоянию на 1 января 2023 года жилищный фонд города Ставрополя составляет 14 449,85 тыс. квадратных метров. Обеспеченность населения города Ставрополя жильем составляет 26,3 квадратного метра на одного жителя, что выше, чем в среднем по Российской Федерации и Ставропольскому краю.

Градостроительная деятельность в границах города Ставрополя Ставропольского края осуществляется в соответствии с генеральным планом города Ставрополя, Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края», нормативами градостроительного проектирования муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации города Ставрополя от 22.10.2021 № 2399                    «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края» и документацией по планировке территории.

Генеральным планом город Ставрополь по доминирующим признакам (типам) структурной организации и функционального назначения делится на восемь планировочных районов:

Северо-Восточный планировочный район;

Северо-Западный планировочный район;

Северный планировочный район;

Центральный планировочный район;

Юго-Восточный планировочный район;

Западный планировочный район;

Юго-Западный планировочный район;

Южный планировочный район.

Определение границ планировочных районов производилось с учетом существующих градостроительных ограничений, магистральных улиц и границ кадастровых кварталов, земельных участков (приложение 1).

Рисунок 4. Планировочная структура территории города Ставрополя

Подраздел II. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры города Ставрополя, сложившийся уровень обеспеченности населения города Ставрополя услугами в областях образования, физической культуры и массового спорта и культуры

Образование

В городе Ставрополе сложилась многофункциональная муниципальная система образования, которая насчитывает 129 муниципальных образовательных учреждений, в том числе 75 дошкольных образовательных учреждений, 45 общеобразовательных учреждений и 9 учреждений дополнительного образования (приложение 2). Система образования города Ставрополя создает условия для непрерывного образования посредством реализации основных образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ.

Повышение уровня рождаемости в городе Ставрополе, миграционный прирост и активное градостроительное освоение новых территорий приводят к увеличению спроса на услуги дошкольного и общего образования, повышения нагрузки на существующие образовательные учреждения.

Существующая сеть муниципальных образовательных учреждений города Ставрополя уже не может полностью удовлетворить потребности населения города Ставрополя в качественном общедоступном дошкольном и общем образовании. Причины этого в следующем:

улучшение демографической ситуации в Российской Федерации и увеличение рождаемости, рост численности детского населения в возрасте               от 0 до 7 лет по сравнению с предыдущими годами;

возрастающий спрос на услуги дошкольного и общего образования;

снижение возраста, с которого родители планируют отдать ребенка в муниципальное дошкольное образовательное учреждение по сравнению с предыдущими годами (с полутора лет и ранее);

невозможность организации учебного процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в первую смену;

недостаточная обеспеченность новых микрорайонов города Ставрополя муниципальными дошкольными образовательными и общеобразовательными учреждениями;

отсутствие внутренних резервов, функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Ставрополя.

Строительство новых и реконструкция имеющихся муниципальных общеобразовательных учреждений позволят расширить и усовершенствовать сеть муниципальных общеобразовательных учреждений города Ставрополя и создать условия для ведения учебного процесса в соответствии с современными требованиями.

Согласно данным комитета образования администрации города Ставрополя, фактическая мощность дошкольных образовательных учреждений города составляет 18 885 мест, фактическая нагрузка по состоянию на 1 мая 2024 составляет 24 900 воспитанников. Фактический дефицит мест в дошкольных учреждениях составляет 6 015 мест без учета объемов перспективного жилищного строительства. На основе анализа обеспеченности населения города Ставрополя объектами дошкольного образования загрузка детских садов составляет от 100,0 до 165,0 процента. Наиболее критическая ситуация складывается в Юго-Западном и Центральном планировочных районах города.

Услугами дошкольного образования охвачено более 75 процентов детей дошкольного возраста, что выше регионального показателя. Вместе с тем все дошкольные образовательные учреждения города Ставрополя переукомплектованы, фактическая нагрузка составляет 150,8 процента.

Согласно данным комитета образования администрации города Ставрополя, фактическая мощность общеобразовательных учреждений города составляет 33 983 места, фактическая нагрузка по состоянию на 1 мая           2024 года составляет 57 715 учеников. Фактический дефицит мест в общеобразовательных учреждениях составляет 23 732 места без учета объемов перспективного жилищного строительства. На основе анализа обеспеченности населения города Ставрополя общеобразовательными учреждениями загрузка составляет от 77,5 до 300,9 процента. Наиболее критическая ситуация складывается в Центральном и Юго-Западном планировочных районах города.

Развитие системы образовательных учреждений в городе Ставрополе осуществляется на основании муниципальной программы «Развитие образования в городе Ставрополе».

Реализация предложенных муниципальной программой «Развитие образования в городе Ставрополе» мероприятий направлена на достижение в городе Ставрополе показателя стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».

В муниципальной программе «Развитие образования в городе Ставрополе» учтены основные параметры приоритетных проектов (программ) по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Образование», а также национального проекта «Демография».

Целесообразность решения проблем в системе образования города Ставрополя на основе программного метода обусловлена высокой социально-экономической значимостью и межведомственным характером обозначенных проблем, необходимостью преобразований с целью повышения доступности и качества образования.

Основные направления реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Ставрополе» позволяют учесть основные аспекты развития муниципальной системы образования и в рамках ее финансирования определить приоритетность тех или иных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в городе Ставрополе».

Расширение сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений города Ставрополя будет способствовать совершенствованию предоставляемых образовательных услуг, созданию новых рабочих мест.

Таким образом, увеличение количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений города Ставрополя является одной из приоритетных задач стратегического развития города Ставрополя, решение которой возможно программным методом.

Здравоохранение

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Ставропольского края от 14 августа 2013 г. № 01-05/913 «Об организации работы по приему муниципальных учреждений здравоохранения, находящихся в ведении органов местного самоуправления городских округов Ставропольского края (город Ставрополь, город Невинномысск, город-курорт Пятигорск), безвозмездно передаваемых из муниципальной собственности в государственную собственность Ставропольского края», с 1 января 2014 года полномочия в сфере здравоохранения переданы на региональный уровень.

Физическая культура и массовый спорт

Целью политики в области физической культуры и спорта является создание условий, обеспечивающих возможность населению города Ставрополя систематически заниматься физической культурой и спортом, и совершенствование системы спортивной подготовки.

Развитие физической культуры и массового спорта в городе Ставрополе осуществляется на основании муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе».

По состоянию на 1 января 2023 года удельный вес жителей города Ставрополя, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, составил 54,9 процента (в среднем по Российской Федерации – 53 процента, по Ставропольскому краю – 55,6 процента, в сравнении с данными по        итогам 2017 года показатель составил 35,4 процента, в конце 2016 года ‒           30,6 процента.

В Ставрополе насчитывается 394 физкультурно-спортивных объекта местного значения, находящихся в муниципальной собственности. В городе Ставрополе функционирует 29 учреждений физкультурно-спортивной направленности (15 являются муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя, 12 – краевых учреждений,                 2 – федеральных учреждения).

Муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя (далее – муниципальное учреждение) развивают 43 вида спорта, из которых наиболее массовыми являются футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, бокс, тхэквондо, прыжки на акробатической дорожке, плавание. Общее количество занимающихся в муниципальных учреждениях в 2023 году составило более 10 000 человек.

Из 15 муниципальных учреждений собственную материально-техническую базу имеют лишь 6 муниципальных учреждений,                                      9 муниципальных учреждений используют спортивные сооружения по договорам аренды, договорам безвозмездного пользования или договорам о сетевом взаимодействии между образовательными организациями в предоставлении образовательных услуг. Ни одно муниципальное учреждение не имеет материально-технической базы, полностью удовлетворяющей потребностям по пропускной способности.

В настоящее время город Ставрополь остро нуждается в новых объектах физкультурно-спортивной инфраструктуры. Наиболее востребованными являются: спортивные залы для игровых и иных видов спорта, плавательный бассейн, легкоатлетический манеж, теннисные корты, футбольное поле с искусственным покрытием под крышей ‒ футбольный манеж.

Культура

В городе Ставрополе функционирует 16 муниципальных учреждений культуры, из них: 7 учреждений дополнительного образования в сфере культуры, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ставропольская централизованная библиотечная система», объединяющее 17 филиалов, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. «Память» города Ставрополя,                                    3 профессиональные концертные организации, 4 учреждения культурно-досугового типа, включая муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр досуга и кино «Октябрь» города Ставрополя, объединяющее                           4 филиала.

Муниципальную сеть учреждений культуры органично дополняют                    17 государственных учреждений культуры, среди которых четыре крупные библиотеки, в том числе государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова»; два театра: государственные бюджетные учреждения культуры Ставропольского края «Ставропольский Академический ордена «Знак Почета» театр драмы им. М.Ю. Лермонтова» и «Ставропольский краевой театр кукол»; две концертные организации: государственные бюджетные учреждения культуры Ставропольского края «Ставропольская государственная филармония», «Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье»; три музея: государственные бюджетные учреждения культуры Ставропольского края «Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве», «Музейно-выставочный комплекс «Россия. Моя история», «Ставропольский краевой музей изобразительных искусств»; три учреждения среднего профессионального образования, а также государственные бюджетные учреждения культуры Ставропольского края «Ставропольский краевой Дом народного творчества», «Ставропольский киновидеопрокат» и «Ставропольский литературный центр».

Государственные и муниципальные учреждения культуры формируют единое культурное пространство города Ставрополя. Однако в связи с активным строительством новые территории не обеспечены учреждениями культуры: библиотеками, учреждениями дополнительного образования в сфере культуры, учреждениями культурно-досугового типа, что ограничивает доступность населения к организациям культуры.

Строительство и реконструкция объектов культуры позволит создать необходимые условия для культурно-творческой деятельности, эстетического воспитания, культурного развития, творческой самореализации различных категорий населения города Ставрополя.

В 2011 году для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская хореографическая школа» города Ставрополя построено единственное на юге России специализированное здание на 500 мест, где обучаются хореографическому искусству дети города Ставрополя и близлежащих населенных пунктов Ставропольского края.

Учреждению был крайне необходим концертно-репетиционный зал для организации полноценного учебного процесса и расширения возможности творческой самореализации детей и молодежи.

В 2022 году завершена реконструкция здания с пристройкой концертно-репетиционного зала на 545 мест. По своим техническим характеристикам концертно-репетиционный зал является одним из самых оснащенных на юге России.

Перечень муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Ставрополя представлен в таблице 1.

Таблица 1.

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Ставрополя

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение (адрес) учреждения | Площадь учреждения (кв. м) | Вместимость (число людей, одновременно находящихся в помещениях и залах) | Количество посадочных мест (залы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» города Ставрополя | ул. Дзержинского, д. 87 | 1 540 | 550 | 100 мест (малый зал), 338 мест (большой зал) |
| 2. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» города Ставрополя | ул. Суворова, д. 3 | 1 076,4 | 360 | 36 мест (малый зал), 180 мест (большой зал) |
| 3. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Ставрополя | ул. Дзержинского, д. 231 | 2 708,8 | 536 | 50 мест (малый зал), 336 мест (большой зал) |
| 4. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» города Ставрополя | ул. Пирогова, д. 64а | 826,8 | 80 | 50 |
| 5. | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» города Ставрополя | ул. Гоголя, д. 36а | 513,2 | 50 | 50 |
|  |  | ул. Васильева, д. 3 | 69,8 | 15 | – |
|  |  | ул. Доваторцев, д. 44/1 | 819,2 | 40 | – |
| 6. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская хореографическая школа» города Ставрополя | ул. Пирогова, д. 36 | 10 687 | 1 000 | 545 |
| 7. | Муниципальное автономное учреждение культуры «Ставропольский Дворец культуры и спорта» города Ставрополя | ул. Ленина, д. 251 | 16 963,3 | 2 500 | 1 455 мест (концертный зал), 252 места (кинотеатр), 200 мест (молодежное пространство «Лофт)» |
| 8. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ставропольский городской Дом культуры» | просп. Октябрьской Революции, д. 4 | 540,9 | 200 | 150 |
| 9. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ставропольский городской Дом культуры» (структурное подразделение) | ул. Чехова, д. 67 | 202,2 | 50 | – |
| 10. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Концертно-творческое объединение «Аккорд» города Ставрополя | ул. Бруснева, д. 2/3а | 330 | 35 | 20 |
| 11. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей Великой Отечественной войны 1941‒1945 гг. «Память» города Ставрополя | ул. Шаумяна, д. 45/1 | 386,5 | 50 | – |
| 12. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский центр Орленок» города Ставрополя | ул. Бруснева, д. 2/3а | 213,7 | 30 | – |
| 13. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь» города Ставрополя | ул. Бруснева, д. 2/3а | 765,2 | 51 | – |
| 14. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» города Ставрополя | ул. Дзержинского, д. 133 | 1 430 | 475 | 100 |
| 15. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | просп. Октябрьской Революции, д. 7/2 | 1 290,7 | 100 | 74 |
| 16. | Отдел обслуживания центральной библиотеки | просп. Октябрьской Революции, д. 7/2 | 503,3 | 40 | 24 |
| 17. | Детский отдел центральной библиотеки | просп. Октябрьской Революции, д. 7/2 | 787,4 | 60 | 50 |
| 18. | Библиотека-филиал № 1 МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | ул. Михаила Морозова, д. 90 | 198,1 | 60 | 51 |
| 19. | Библиотека-филиал № 2 МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | ул. Доваторцев, д. 44/1 | 225,5 | 50 | 35 |
| 20. | Библиотека-филиал № 3 МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | ул. Бурмистрова, д. 67 | 143,9 | 40 | 31 |
| 21. | Библиотека-филиал № 4 МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | ул. Мимоз, д. 22а, стр. 1 | 336,6 | 40 | 24 |
| 22. | Библиотека-филиал № 5 МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | ул. Октябрьская, д. 107а | 145,2 | 20 | 11 |
| 23. | Библиотека-филиал № 6 МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | ул. Серова, д. 422 | 309,5 | 30 | 20 |
| 24. | Библиотека-филиал № 8 МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | ул. Семашко, д. 16 | 246 | 30 | 18 |
| 25. | Библиотека-филиал № 9 МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | ул. Мира, д. 155 | 352,7 | 50 | 41 |
| 26. | Библиотека-филиал № 10 МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | ул. Доваторцев, д. 29 | 194,1 | 30 | 20 |
| 27. | Библиотека-филиал № 11 МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | ул. Ворошилова, д. 10/1 | 370,2 | 90 | 64 |
| 28. | Библиотека-филиал № 12 МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | ул. Шеболдаева, д. 4 | 195,3 | 40 | 26 |
| 29. | Библиотека-филиал № 13 МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | ул. Ленина, д. 474 | 440,7 | 110 | 91 |
| 30. | Библиотека-филиал № 14 МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 32/3 | 126,1 | 20 | 13 |
| 31. | Библиотека-филиал № 15 МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | пер. Шеболдаева, д. 4 | 265,9 | 30 | 21 |
| 32. | Библиотека-филиал № 18 МБУК «Ставропольская централизованная библиотечная система» города Ставрополя | ул. Пригородная, д. 213/3 | 121,9 | 25 | 14 |
| 33. | Муниципальное автономное учреждение культуры Центра досуга и кино «Октябрь» города Ставрополя | просп. Карла Маркса, д. 54 | 333,2 | 30 | 30 |
| 34. | Молодежный культурно-досуговый центр «Мир» | ул. Серова, д. 420 | 476,9 | 127 | 127 |
| 35. | Молодежный культурно-досуговый центр «Пионер» | ул. Октябрьская, д. 101 | 301,4 | 40 | 40 |
| 36. | Дом культуры «Ставрополец» | ул. Трунова, д. 71 | 399,2 | 150 | 150 |
| 37. | Культурно-досуговый центр «Чапаевец» | проезд Чапаевский, д. 21 | 199,7 | 40 | 40 |
| 38. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ансамбль «Казачий пикет» города Ставрополя | ул. Бруснева, д. 2/3а | 92 | 13 | – |

Подраздел III. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, физической культуры и массового спорта и культуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов                                   социальной инфраструктуры

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, физической культуры и массового спорта и культуры в городе Ставрополе основан на росте численности населения города Ставрополя, особенностях его половозрастной структуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства.

Основными программными документами, определяющими стратегию пространственного развития территории, являются документы территориального планирования. Применительно к территории города Ставрополя таким документом является генеральный план города Ставрополя.

Прогноз изменения численности и половозрастного состава

населения города Ставрополя

Демографическая ситуация, сложившаяся в городе Ставрополе, имеет сложный комплексный характер и позитивные тенденции развития. Центральный населенный пункт муниципального образования – город Ставрополь входит в группу крупных городов Ставропольского края (с численностью населения более 250 000 человек).

По данным государственной статистики на 1 января 2023 года население муниципального образования составляло 550 260 человек – 19,03 процента всего населения Ставропольского края (31,3 процента городского населения региона).

| Рисунок 5. Численность населения городов – административных центров субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов по состоянию на 1 января 2023 (тыс. человек) | Рисунок 6. Численность населения городов Ставропольского края по состоянию на 1 января 2023 (тыс. человек) |
| --- | --- |

Демографическая ситуация в целом стабильная, последние 5 лет для города характерен естественный и миграционный прирост населения. По численности населения город занимает 1-е место в Ставропольском крае,                                2-е место – в СКФО, уступая городу Махачкале, 42-е место – среди всех               городов Российской Федерации. Средняя плотность населения составляет 3 204,12 человека на квадратный километр.

Как и по Ставропольскому краю в целом, в городе Ставрополе в последнее десятилетие динамика численности населения характеризовалась постоянным увеличением. В итоге за период с 1990 года по 1 января 2023 года население Ставропольского края выросло на 18,6 процента (455,4 тыс. человек),                     а в городе Ставрополе оно увеличилось на 70,4 процента (227,4 тыс. человек) –                   рис. 5, 6.

Рисунок 7. Динамика численности населения Ставропольского края, тыс. человек на 1 января соответствующего года

Рисунок 8. Динамика численности населения города Ставрополя,                    тыс. человек на 1 января соответствующего года

Общая тенденция такова, что с начала 2000-х (в России с 1993 года) начинаются процессы депопуляции (сокращение численности) населения в Ставропольском крае. Период сокращения численности населения края продолжался 9 лет – с 2001 по 2007 год, и в 2018–2020 годах.

В настоящее время основной причиной роста численности населения города Ставрополя является стабильный миграционный приток населения и положительный демографический баланс.

Город Ставрополь на протяжении всего рассматриваемого периода являлся крупнейшим населенным пунктом Ставропольского края (рисунок 9) и отличается стабильной положительной динамикой численности населения (рисунок 8). Снижение численности населения за последние 30 лет здесь зафиксировано только по итогам 1996, 1998 и 2001 годов.

Рисунок 9. Численность населения Ставропольского края в разрезе населенных пунктов, 2020 г. %

Основным источником роста численности населения в городе Ставрополе является положительный миграционный баланс. Среди факторов, положительно влияющих на динамику численности населения города Ставрополя отметим:

город является ядром Ставропольской агломерации – основного центра притяжения мигрантов;

наличие крупных высших учебных заведений, так в Ставрополе располагаются более 20 вузов, в том числе крупнейшие: Северо-Кавказский федеральный университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Ставропольский государственный медицинский университет;

активное градостроительное развитие территории города Ставрополя.

Демографическая ситуация в муниципальном образовании развивается под влиянием сложившихся тенденций рождаемости, смертности и миграции населения. Динамика численности населения исследуемой территории отличается от динамики численности населения в целом по Российской Федерации и имеет более благоприятные тенденции, совпадающие с краевыми показателями. За последние 30 лет численность населения города Ставрополя увеличилась на 70,4 процента, Ставропольского края на 18,7 процента, а численность населения Российской Федерации сократилась на 0,8 процента.

Таблица 2.

Динамика показателей коэффициентов рождаемости и смертности населения Ставропольского края

и города Ставрополя, промилле

| Территория | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рождаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ставропольский край | 12,6 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 11,5 | 11,0 | 10,0 | 9,8 | 9,2 | 8,1 | 11,1 |
| город Ставрополь | 13,4 | 14,5 | 14,4 | 14,5 | 13,1 | 12,9 | 11,2 | 11,1 | 10,7 | 8,5 | 12,4 |
| Смертность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ставропольский край | 11,7 | 11,7 | 11,6 | 11,7 | 11,2 | 11,5 | 11,3 | 13,1 | 13,9 | 13,3 | 12,1 |
| город Ставрополь | 9,3 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 8,9 | 9,2 | 9,1 | 11,0 | 13,0 | 8,3 | 9,7 |
| Общий коэффициент естественного прироста/убыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ставропольский край | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,3 | -0,5 | -1,3 | -3,3 | -4,7 | -5,2 | -0,99 |
| город Ставрополь | 4,1 | 5,1 | 5,1 | 5,3 | 4,2 | 3,7 | 2,1 | 0,1 | -2,3 | 0,2 | 2,76 |
|  | Увеличение численности населения (демографический прирост) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение численности населения (демографическая убыль) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

К числу основных факторов роста рождаемости на территории Ставропольского края и в особенности города Ставрополя можно отнести общероссийскую тенденцию: вступление в наиболее репродуктивный возраст многочисленного поколения женщин, рожденных в 1980-е годы, а также:

реализация мер, принимаемых по стимулированию рождаемости;

осуществление приоритетных национальных проектов;

изменение в структуре репродуктивного возраста населения;

изменение репродуктивных установок населения или их более полной реализации (в частности реализация отложенных рождений).

По уровню рождаемости город Ставрополь, как и Ставропольский край в целом, характеризуется более высокими показателями, чем общероссийские (средний коэффициент рождаемости в России за 10 лет составил                                   10,1 промилле). Средний коэффициент рождаемости за 10 лет в целом по Ставропольскому краю составил 11,1 промилле, в городе Ставрополе –                     12,4 промилле (таблица 2).

В отношении показателей смертности населения город Ставрополь, как и Ставропольский край в целом, также характеризуется более лучшими значениями, чем общероссийский (коэффициент смертности в России                        за 10 лет составил 13,3 промилле). Средний коэффициент смертности по краю в целом за 10 лет составил 12,1 промилле, для города Ставрополя аналогичный показатель за 10 лет составил 9,7 промилле.

Таблица 3.

Динамика показателей демографических процессов в городе Ставрополе

| Год | Число родившихся (чел.) | Общий коэффициент рождаемости (промилле) | Число умерших (чел.) | Общий коэффициент смертности (промилле) | Естественный прирост/убыль (чел.) | Общий коэффициент естественного прироста/убыли (промилле) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 4 684 | 8,5 | 4 556 | 8,3 | 128 | 0,2 |
| 2021 | 4 862 | 10,7 | 5 916 | 13,0 | -1 054 | -2,3 |
| 2020 | 5 018 | 11,1 | 4 997 | 11,0 | 21 | 0,1 |
| 2019 | 4 992 | 11,2 | 4 044 | 9,1 | 948 | 2,1 |
| 2018 | 5 611 | 12,9 | 3 993 | 9,2 | 1 618 | 3,7 |
| 2017 | 5 672 | 13,1 | 3 870 | 8,9 | 1 802 | 4,2 |
| 2016 | 6 282 | 14,5 | 3 987 | 9,2 | 2 295 | 5,3 |
| 2015 | 6 141 | 14,4 | 3 962 | 9,3 | 2 179 | 5,1 |
| 2014 | 6 155 | 14,5 | 3 993 | 9,4 | 2 162 | 5,1 |
| 2013 | 5 580 | 13,4 | 3 888 | 9,3 | 1 692 | 4,1 |
|  |  | Увеличение численности населения (демографический прирост) |  |  |  |  |
|  |  | Снижение численности населения (демографическая убыль) |  |  |  |  |

Общая численность родившихся в городе Ставрополе за 10 лет составила 54 997 человек, а умерших – 43 206 человек, тем самым в результате естественных процессов численность населения города Ставрополя возросла на 11 791 человек, общий коэффициент естественного прироста/убыли уменьшился с 4,1 промилле в 2013 году до 0,2 промилле в 2022 году, средний показатель за указанный период – 2,8 промилле.

Естественный прирост населения является одним из компонентов динамики численности населения. Он служит результирующим параметром естественного движения населения. Когда речь идет о депопуляции, о вымирании населения, то имеют в виду именно отрицательную величину естественного прироста населения, т.е. превышение числа умерших над числом родившихся. Для города Ставрополя, в отличие от большинства других городских поселений Ставропольского края, в последние 10 лет характерен естественный прирост населения, так коэффициент жизненности населения (индекс Покровского-Пирла) для города Ставрополя составляет 1,27, коэффициент депопуляции – 0,78.

При этом необходимо отметить, что уже в ближайшей перспективе возможно уменьшение рождаемости в результате сокращения числа женщин детородного возраста, так как на смену им придет малочисленное поколение, рожденное в кризисные 1990-е годы, а также реализации репродуктивных планов большинства семей, ориентированных на рождение одного-двух детей.

Наряду с процессами естественного движения населения существенную роль в демографическом потенциале (численности населения) города Ставрополя играют миграционные процессы.

Миграционная ситуация, сложившаяся в Ставропольском крае, в отличие от соседних регионов Северо-Кавказского федерального округа характеризуется миграционным притоком населения. Географическое положение Ставропольского края, в совокупности с его социально-экономическим развитием, по сравнению с соседними регионами делает его привлекательным для миграции.

Город Ставрополь, являющийся не только административным центром региона, но и образовательным, экономическим центром Ставропольского края, характеризуется одним из самым высоких миграционных потенциалов в крае по следующим причинам:

выгодное экономико-географическое положение;

агломерация города Ставрополя является основным «полюсом» сосредоточения хозяйства и населения края;

высокий уровень развития образовательной инфраструктуры;

высокий уровень развития транспортных коммуникаций и хорошая транспортная доступность территории;

динамично развивающийся рынок труда;

благоприятные климатические условия.

Миграционная ситуация в городе Ставрополе на протяжении последних 10 лет остается благоприятной. На протяжении этого времени наблюдается миграционный прирост населения (за исключением 2017 года). В целом за                   10 лет в результате миграционного прироста население муниципального образования выросло на 36 705 человек.

Таблица 4.

Динамика показателей миграционных процессов в городе Ставрополе

| Год | Число прибывших (чел.) | Доля прибывших (промилле) | Число выбывших (чел.) | Доля выбывших (промилле) | Миграционный прирост/ Миграционная убыль (чел.) | Миграционный прирост/ Миграционная убыль (промилле) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 14 166 | 25,7 | 12 038 | 21,9 | 2 128 | 3,8 |
| 2021 | 16 645 | 30,4 | 11 914 | 21,8 | 4 731 | 8,6 |
| 2020 | 18 221 | 33,3 | 14 227 | 25,9 | 3 994 | 7,4 |
| 2019 | 24 789 | 56,7 | 12 426 | 28,4 | 12 363 | 28,3 |
| 2018 | 14 071 | 32,4 | 12 261 | 28,2 | 1 810 | 4,2 |
| 2017 | 11 116 | 30,4 | 12 567 | 34,3 | - 1 451 | -3,9 |
| 2016 | 14 122 | 38,6 | 12 410 | 33,9 | 1 712 | 4,7 |
| 2015 | 14 767 | 37,3 | 13 230 | 33,4 | 1 537 | 3,8 |
| 2014 | 16 312 | 41,0 | 12 439 | 31,6 | 3 873 | 9,4 |
| 2013 | 16 847 | 41,1 | 10 839 | 27,1 | 6 008 | 14,0 |
|  |  | Увеличение численности населения (демографический прирост) |  |  |  |  |
|  |  | Снижение численности населения (демографическая убыль) |  |  |  |  |

Стоит отметить также, что миграция в городе Ставрополе отличается от аналогичных процессов по всей стране. В основном сюда приезжают люди младшего трудоспособного возраста, что создает благоприятные предпосылки для формирования мощного демографического потенциала на перспективу, а также высокого уровня обеспеченности собственными трудовыми ресурсами. Однако рост качества трудовых ресурсов прибывшие мигранты не обеспечивают, т.к. основной поток приходится на специалистов низкой квалификации.

Совокупность воспроизводственных процессов формирует половозрастную структуру населения, которая показывает соотношение численности мужчин/женщин и различных возрастных категорий, необходимое для изучения демографического потенциала муниципального образования.

Для населения Российской Федерации, Ставропольского края и города Ставрополя характерна диспропорция половой структуры населения. Половая структура населения города Ставрополя характеризуется доминированием женского населения, так на 1 января 2023 года на их долю приходилось                          53,1 процента, аналогичный показатель для территории Ставропольского края составлял 53,3 процента, для населения Российской Федерации также характерно доминирование женского населения – 54 процента, оно усиливается в старших возрастных категориях, особенно заметно доминирование женского населения в возрастном интервале 60 лет и старше: оно составляет более 60 процентов, что связано с меньшей продолжительностью жизни у мужчин.

В населении моложе трудоспособного возраста отмечается доминирование женского населения. В целом половая структура населения города Ставрополя способствует укреплению демографического потенциала поселения.

Таблица 5.

Динамика половой структуры населения города Ставрополя,

на 1 января соответствующего года

| Половая структура | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по городу, в том числе: | 426 050 | 429 766 | 433 773 | 434 124 | 437 552 | 450 863 | 454 671 | 548 004 | 550 260 |
| мужчин, чел | 195 303 | 196 982 | 198 745 | 198 989 | 200 331 | 206 970 | 243 893 | 246 512 | 290 881 |
| процент от населения | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,9 | 45,8 | 46,9 | 46,9 |
| женщин, чел | 230 747 | 232 784 | 235 028 | 235 135 | 237 221 | 243 893 | 206 970 | 2 08159 | 257 123 |
| процент от населения | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,2 | 54,1 | 54,2 | 53,1 | 53,1 |

Таблица 6.

Половозрастная структура населения города Ставрополя на 01.01.2023, проценты

| Демографическая структура | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- |
| Население города Ставрополя, в том числе | 46,9 | 53,1 |
| Население моложе трудоспособного возраста | 52,0 | 48,0 |
| Население трудоспособного возраста | 50,8 | 49,2 |
| Население старше трудоспособного возраста | 33,1 | 66,9 |

Повышенная смертность среди мужчин, особенно в возрасте старше                   50 лет, в сравнении с динамикой соответствующего показателя у женщин, является одной из главных причин уменьшения доли мужчин в последнее десятилетие.

Возрастная структура населения города Ставрополя на протяжении                         10 лет отличается стабильностью.

Таблица 7.

Население города Ставрополя по основным возрастным группам

| Возрастная группа | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 65 530 | 68 784 | 72 221 | 74 708 | 77 296 | 80 555 | 82 837 | 95 373 | 95 118 |
| В трудоспособном возрасте | 276 503 | 274 641 | 273 275 | 269 512 | 268 614 | 280 709 | 280 768 | 330 599 | 328 591 |
| Старше трудоспособного возраста | 84 017 | 86 341 | 88 277 | 89 904 | 91 642 | 89 599 | 91 066 | 122 032 | 126 551 |

Рисунок 10. Динамика изменения доли возрастных категорий населения города Ставрополя в общей численности населения, проценты

В последнее десятилетие в городе Ставрополе происходят негативные изменения в динамике доли населения старших возрастов, это проявляется в увеличении доли населения старше трудоспособного возраста с 19,7 процента в 2015 году до 23 процентов в 2023 году, при одновременном умеренном увеличении удельного веса лиц младше трудоспособного возраста                                  с 15,4 процента в 2012 году до 17,3 процента в 2023 году. При этом в указанный промежуток времени доля населения моложе трудоспособного возраста выросла в 1,5 раза медленнее, чем доля населения старше возрастной группы, при сокращении доли населения в трудоспособном возрасте.

Стоит отметить, что в ближайшее время произойдет ожидаемое снижение рождаемости, в связи с вступлением в репродуктивный возраст поколения – детей, рожденных в период 1992‒2000 годов, с одновременным нарастанием удельного веса старших групп населения.

Резкое снижение рождаемости, начавшееся в середине 90-х годов прошлого века, привели к сокращению категории детей и подростков, т.е. жителей моложе трудоспособного возраста, и усилению процесса демографического старения.

В городе Ставрополе относительно высокая доля лиц младше трудоспособного возраста, доля пенсионеров также высока и составляет                       23 процента. В целом поселение относится к территориям со средним уровнем демографической старости населения. Также на сложившуюся половозрастную структуру населения в перспективе может оказать активное воздействие увеличение численности населения в результате миграционного прироста населения в трудоспособном возрасте.

Старение населения и изменение его возрастной структуры находят отражение в изменении показателя демографической нагрузки.

Коэффициенты демографической нагрузки (К) – обобщенные количественные характеристики возрастной структуры населения, показывающие нагрузку на общество непроизводительным населением:

К потенциальной нагрузки = 95 118 / 328 591 = 0,29.

К пенсионной нагрузки = 126 551 / 328 591 = 0,38.

К общей нагрузки = 95 118 + 126 551 = 221 669 / 328 591 = 0,67

Таблица 8.

Динамика показателей коэффициента общей демографической нагрузки

в 2012‒2020 годах

| Коэффициенты | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| К потенциальной нагрузки | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,29 |
| К пенсионной нагрузки | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,36 | 0,38 |
| К общей нагрузки | 0,54 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,65 | 0,67 |

Демографическая нагрузка считается оптимальной, если на                                 1000 трудоспособных граждан приходится не более 600 человек, то есть в городе Ставрополе нагрузка немного выше, за последние 10 лет демографическая нагрузка выросла на 21 процент: с 540 человек в 2015 году              до 670 человек к 2023 году. При этом необходимо отметить, что рост демографической нагрузки происходит в основном за счет увеличения доли населения старше трудоспособного возраста.

Особенности современной возрастной и половой структуры населения города Ставрополя демонстрируются половозрастной пирамидой (рисунок 11). По характеру очертаний пирамиды можно судить о типе сложившегося воспроизводства населения, его потенциале на перспективу, о перспективной обеспеченности трудовыми ресурсами.

Рисунок 11. Половозрастная пирамида населения города Ставрополя, 2023 год

Перспективную численность населения города Ставрополя будут определять два фактора – естественное и механическое движение населения. При определении прогнозной численности населения учитывается современная численность населения и основные показатели естественного и миграционного движения населения.

В качестве основной при составлении демографического прогноза использована линейная функция экстраполяции (при допущении условия постоянного абсолютного прироста (или убыли) населения), с учетом прогнозируемой численности населения города Ставрополя, определенной стратегическими документами муниципального образования.

Таблица 9.

Прогноз изменения численности населения города Ставрополя, человек

| Муниципальное образование | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Ставрополь | 550 260 | 561 237 | 572 214 | 583 191 | 594 168 | 605 145 | 616 122 | 627 100 |

Таблица 10.

Прогноз изменения половозрастного состава населения города Ставрополя, человек

| Муниципальное образование | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| город Ставрополь, в том числе: | 550 260 | 561 237 | 572 214 | 583 191 | 594 168 | 605 145 | 616 122 | 627 100 |
| от 1 до 6 лет | 43 471 | 44 338 | 45 205 | 46 072 | 46 939 | 47 806 | 48 674 | 49 541 |
| от 7 до 15 лет | 60 529 | 61 736 | 62 944 | 64 151 | 65 358 | 66 566 | 67 773 | 68 981 |
| от 16 до 17 лет | 935 | 954 | 973 | 991 | 1 010 | 1 029 | 1 047 | 1 066 |

Прогноз возрастной структуры населения города Ставрополя (2020– 2030 годы) выполнен в соответствии с прогнозом численности населения методом экстраполяции на расчетный срок.

Объем планируемого жилищного строительства

В качестве основы для оценки объемов жилищного строительства на расчетный срок реализации генерального плана (2030 год) использованы две основные задачи:

обеспечение населения города Ставрополя жильем исходя из нормативного значения в 34,0 квадратного метра на одного человека;

реализация документации по планировке территории, подготовленной применительно к территории города Ставрополя.

За основу расчетов объемов жилищного фонда на расчетный период в отношении первой задачи использован демографический прогноз, согласно которому численность населения, проживающего в муниципальном образовании, увеличится с 550 260 человек в 2023 году до 627 100 человек к                      2030 году. Расчетная площадь жилого фонда, необходимая для обеспечения нового населения города жильем, исходя из значения в 34,0 квадратного метра на человека, составляет 2 612,6 тыс. квадратных метров.

Общая площадь жилого фонда, предполагаемая к строительству на территории города Ставрополя в соответствии с документацией по планировке территории, составляет более 4 500 тыс. квадратных метров, что позволит в перспективе увеличить жилищную обеспеченность.

В результате проведенного анализа выявлены следующие направления дальнейшего развития жилищного строительства в городе Ставрополе:

новое жилищное строительство с учетом необходимости роста показателя средней жилищной обеспеченности до 34,0 квадратного метра на человека и увеличения темпов жилищного строительства в городе и удовлетворение потребности в жилых помещениях для предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся;

уплотнение городской застройки путем реализации не менее                             25 процентов нового жилищного строительства, в том числе через механизм развития застроенных территорий;

регенерация жилого фонда, находящегося в аварийном и ветхом состоянии с учетом прогноза его естественного старения, в том числе за счет реализации программы по проведению капитального ремонта на территории Ставропольского края;

резервирование территорий для жилищного строительства в целях предоставления земельных участков гражданам, имеющим на них гарантированное право, в том числе за счет межмуниципального сотрудничества.

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, физической культуры и массового спорта и культуры

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, физической культуры и массового спорта и культуры определен на основании нормативов градостроительного проектирования.

К 2030 году в результате роста численности населения города Ставрополя и градостроительного освоения новых городских территорий спрос на услуги социальной инфраструктуры значительно вырастет       (таблица 11). Учитывая сложившуюся перегрузку существующих объектов социальной инфраструктуры, на первый план выходит задача сохранения существующих параметров обеспеченности услугами социальной инфраструктуры.

Таблица 11.

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры с учетом прогноза изменения численности

и половозрастного состава населения города Ставрополя

| № п/п | Наименование показателя | Расчетная характеристика | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Образование | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1) | Дошкольные образовательные учреждения, мест | 85% обеспеченности детей дошкольного возраста | 36 950 | 37 687 | 38 424 | 39 161 | 39 898 | 40 635 | 41 373 | 42 110 |
| 2) | Общеобразовательные учреждения, мест | – | 61 230 | 62 452 | 63 674 | 64 894 | 66 116 | 67 338 | 68 558 | 69 781 |
| а) | Начальное общее, основное общее образование, мест | 100 % обеспеченности детей в возрасте от 7 до 15 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | Среднее общее образование, мест | 75 % обеспеченности детей в возрасте от 16 до 17 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Учреждения дополнительного образования, мест | 9,2 % от общего числа школьников | 5 633 | 5 746 | 5 858 | 5 970 | 6 083 | 6 195 | 6 307 | 6 420 |
| 2. | Физическая культура и массовый спорт | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1) | Плоскостные спортивные сооружения, кв. м | 200 кв. м на 1 000 чел. | 110 052 | 112 247 | 114 443 | 116 638 | 118 834 | 121 029 | 123 224 | 125 420 |
| 2) | Спортивные залы, в том числе общего пользования, кв. м | 350 кв. м на 1 000 чел. | 192 591 | 196 433 | 200 275 | 204 117 | 207 959 | 211 801 | 215 643 | 219 485 |
| 3) | Плавательные бассейны общего пользования, кв. м | 20 кв. м на 1 000 чел. (зеркало воды) | 11 005 | 11 225 | 11 444 | 11 664 | 11 883 | 12 103 | 12 322 | 12 542 |
| 3. | Культура | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1) | Клубные учреждения, кв. м | 50 кв. м площади на 1 000 чел. | 27 513 | 28 062 | 28 611 | 29 160 | 29 708 | 30 257 | 30 806 | 31 355 |
| 2) | Театры, мест | 5 мест на 1 000 чел. | 2 751 | 2 806 | 2 861 | 2 916 | 2 971 | 3 026 | 3 081 | 3 136 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) | Кинотеатры, мест | 25 мест на 1 000 чел. | 13 757 | 14 031 | 14 305 | 14 580 | 14 854 | 15 129 | 15 403 | 15 678 |
| 4) | Танцевальные залы, мест | 6 мест на 1 000 чел. | 3 302 | 3 367 | 3 433 | 3 499 | 3 565 | 3 631 | 3 697 | 3 763 |
| 5) | Концертные залы, мест | 3,5 мест на 1 000 чел. | 1 926 | 1 964 | 2 003 | 2 041 | 2 080 | 2 118 | 2 156 | 2 195 |
| 6) | Спортивно-зрелищные сооружения, в том числе с искусственным льдом, мест | 6 мест на 1 000 чел. | 3 302 | 3 367 | 3 433 | 3 499 | 3 565 | 3 631 | 3 697 | 3 763 |
| 7) | Муниципальные библиотеки, объектов | 1 объект на 10 тыс. чел. | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 |
| 8) | Детские библиотеки, объектов | 1 объект на 5,5 тыс. чел. | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 |
| 9) | Тематический музей, объектов | 1 объект на 25 тыс. чел. | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |

Подраздел IV. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры города Ставрополя

Программа разработана в целях реализации положений, заложенных в генеральном плане города Ставрополя, на период действия до 2030 года. Реализация мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить развитие социальной инфраструктуры города Ставрополя, повысить уровень жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых ресурсов, повысить доступность и качество услуг образования города Ставрополя, расширить возможности для культурно-духовного развития жителей города Ставрополя, обеспечить доступность и привлекательность занятий физической культурой и спортом для всех групп населения.

Программа реализуется в соответствии с требованиями следующих документов федерального, регионального и местного законодательства:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденные Верховным Советом Российской Федерации от 09 октября  1992 г. № 3612-1;

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 28 июля 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов»;

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр                          «Об утверждении СП 42.13330 «СНИП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

решение Ставропольской городской Думы от 11 мая 2016 г. № 847                   «Об Уставе муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»;

решение Ставропольской городской Думы от 03 сентября 2009 года       № 98 «Об утверждении корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010–2030 годы»;

решение Ставропольской городской Думы от 26 марта 2021 г. № 547 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ставрополя до 2035 года»;

постановление администрации города Ставрополя от 22.10.2021 № 2399 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 15.10.2021 № 2342 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»;

постановление администрации города Ставрополя от 08.11.2022 № 2387 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»;

постановление администрации города Ставрополя от 03.11.2022 № 2359 «Об утверждении муниципальной программы «Культура города Ставрополя»;

постановление администрации города Ставрополя от 08.11.2022 № 2389 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городе Ставрополе».

В целом нормативно-правовая база города Ставрополя по составу и содержанию позволяет обеспечить функционирование и развитие социальной инфраструктуры. Для ряда объектов, предусмотренных Программой, утверждена необходимая градостроительная документация, позволяющая приступить к размещению новых объектов социальной инфраструктуры. Программой рекомендуется актуализация нормативов градостроительного проектирования города Ставрополя, в части уточнения показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения.

Раздел III

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству и реконструкции объектов

социальной инфраструктуры города Ставрополя

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Ставрополя приведен в таблице 12, динамика мощности учреждений социальной инфраструктуры с учетом реализации мероприятий Программы приведена в таблице 13.

Таблица 12.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Ставрополя

| № п/п | Наименование объекта | Наименование программного документа | Характеристика объекта | Срок реализации, год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |  |
| 1. | Дошкольное образовательное учреждение № 21 в 528 квартале города Ставрополя | Реализованный проект | 160 мест | 2015 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 2. | Дошкольное образовательное учреждение № 23 в 528 квартале города Ставрополя | Реализованный проект | 250 мест | 2015 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 3. | Дошкольное образовательное учреждение № 25 в 529 квартале города Ставрополя | Реализованный проект | 160 мест | 2015 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 4. | Среднее общеобразовательное учреждение № 43 в 204 квартале города Ставрополя | Реализованный проект | 990 мест | 2015 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 5. | Среднее общеобразовательное учреждение № 44 в 530 квартале города Ставрополя | Реализованный проект | 807 мест | 2016 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 6. | Среднее общеобразовательное учреждение № 45 в 529 квартале города Ставрополя, ул. Тухачевского, д. 30а | Реализованный проект | 1 000 мест | 2017 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 7. | Дошкольное образовательное учреждение № 35 на 160 мест в городе Ставрополе, ул. Пирогова | Реализованный проект | 160 мест | 2018 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 8. | Дошкольное образовательное учреждение № 30 на 160 мест в Юго-Западном районе города Ставрополя | Реализованный проект | 160 мест | 2019 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 9. | Дошкольное образовательное учреждение № 55 на 300 мест в Юго-Западном районе города Ставрополя | Реализованный проект | 300 мест | 2019 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 10. | Среднее общеобразовательное учреждение № 50 в городе Ставрополе, ул. Пирогова | Реализованный проект | 1 550 мест | 2019 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 11. | Дошкольное образовательное учреждение № 57 на 160 мест в 204 квартале города Ставрополя, ул. Серова, д. 470/7 | Реализованный проект | 160 мест | 2019 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 12. | Дошкольное образовательное учреждение № 85 на 300 мест в 528 квартале города Ставрополя, ул. Пирогова, д. 80 | Реализованный проект | 300 мест | 2020 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 13. | Дошкольное образовательное учреждение № 86 на 280 мест в 530 квартале города Ставрополя, ул. Тюльпановая, д. 2 | Реализованный проект | 280 мест | 2020 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 14. | Дошкольное образовательное учреждение № 87 на 300 мест в Промышленном районе города Ставрополя | Реализованный проект | 300 мест | 2020 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 15. | Дошкольное образовательное учреждение № 80 города Ставрополя, ул. Западный Обход, д. 50б | Реализованный проект | 300 мест | 2020 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 16. | Дошкольное образовательное учреждение № 31 на 300 мест в Октябрьском районе города Ставрополя, ул. Пригородная, д. 227а | Реализованный проект | 300 мест | 2021 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 17. | Дошкольное образовательное учреждение № 41, Северо-Восточный планировочный район, ул. Чапаева | Реализованный проект | 160 мест | 2022 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 18. | Среднее общеобразовательное учреждение № 55 в городе Ставрополе, ул. Ивана Щипакина, 9 | Реализованный проект | 1 550 мест | 2022 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 19. | Дошкольное образовательное учреждение № 10, Юго-Западный планировочный район, ул. Алексея Яковлева | Реализованный проект | 300 мест | 2023 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 20. | Среднее общеобразовательное учреждение № 46 в городе Ставрополе, ул. Федеральная, 25 | Реализованный проект | 990 мест | 2023 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 21. | Дошкольное образовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район | генеральный план города Ставрополя | 220 мест | 2025 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 22. | Дошкольное образовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район | генеральный план города Ставрополя | 220 мест | 2025 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 23. | Дошкольное образовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район, ул. Якова Андрюшина | генеральный план города Ставрополя | 270 мест | 2027 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 24. | Дошкольное образовательное учреждение в районе пересечения просп. Российского с ул. Тухачевского (в том числе проектно-изыскательские работы) | генеральный план города Ставрополя | 300 мест | 2027‒2028 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 25. | Дошкольное образовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район | генеральный план города Ставрополя | 220 мест | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 26. | Дошкольное образовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район | генеральный план города Ставрополя | 220 мест | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 27. | Дошкольное образовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район | генеральный план города Ставрополя | 220 мест | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 28. | Дошкольное образовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район | генеральный план города Ставрополя | 220 мест | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 29. | Дошкольное образовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район | генеральный план города Ставрополя | 220 мест | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 30. | Дошкольное образовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район | генеральный план города Ставрополя | 220 мест | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 31. | Дошкольное образовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район | генеральный план города Ставрополя | 220 мест | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 32. | Общеобразовательное учреждение, Северо-Восточный планировочный район, ул. Чапаева | генеральный план города Ставрополя | 825 мест | 2024 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 33. | Общеобразовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район, просп. Российский | генеральный план города Ставрополя | 1 550 мест | 2024 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 34. | Общеобразовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район, район ул. Рогожникова | генеральный план города Ставрополя | 990 мест | 2024 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 35. | Общеобразовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район | генеральный план города Ставрополя | 990 мест | 2024 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 36. | Общеобразовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район | генеральный план города Ставрополя | 990 мест | 2024 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 37. | Общеобразовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район, ул. Алексея Яковлева | генеральный план города Ставрополя | 1 550 мест | 2024 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 38. | Общеобразовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район | генеральный план города Ставрополя | 900 мест | 2025 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 39. | Общеобразовательное учреждение | генеральный план города Ставрополя | 1 000 мест | 2026‒2030 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 40. | Средняя общеобразовательная школа на 2 970 мест с пристройкой коррекционной школы на 540 мест, Юго-Западный планировочный район | генеральный план города Ставрополя | 3 510 мест | 2028 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 41. | Общеобразовательное учреждение | генеральный план города Ставрополя | 1 550 мест | 2028 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 42. | Общеобразовательное учреждение | генеральный план города Ставрополя | 1 550 мест | 2028 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 43. | Общеобразовательное учреждение | генеральный план города Ставрополя | 1 550 мест | 2028 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 44. | Общеобразовательное учреждение | генеральный план города Ставрополя | 1 550 мест | 2028 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 45. | Общеобразовательное учреждение | генеральный план города Ставрополя | 1 550 мест | 2028 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 46. | Общеобразовательное учреждение | генеральный план города Ставрополя | 1 550 мест | 2028 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 47. | Общеобразовательное учреждение | генеральный план города Ставрополя | 1 550 мест | 2028 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 48. | Общеобразовательное учреждение | генеральный план города Ставрополя | 1 550 мест | 2028 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 49. | Общеобразовательное учреждение, Северо-Восточный планировочный район | генеральный план города Ставрополя | 990 мест | 2030 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 50. | Общеобразовательное учреждение, Центральный планировочный район | генеральный план города Ставрополя | 990 мест | 2030 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| 51. | Общеобразовательное учреждение, Юго-Восточный планировочный район | генеральный план города Ставрополя | 990 мест | 2030 | комитет образования администрации города Ставрополя, комитет градостроительства администрации города Ставрополя |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |  |
| 52. | Плоскостные сооружения, спортивно-тренажерные залы, крытый бассейн, Юго-Западный планировочный район | генеральный план города Ставрополя | спортивный зал – 1 270 кв. м, спортивная арена – 1 000 кв. м, бассейн – 500 кв. м | 2025 | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя |
| 53. | Универсальный спортивный физкультурно-оздоровительный комплекс (стадион, ледовый дворец, спортивная арена, спортивно-тренажерные залы) | генеральный план города Ставрополя | стадион – 7 560 кв. м, ледовый дворец – 3 600 кв. м, спортивный зал – 1 270 кв. м, спортивная арена – 1 000 кв. м | 2026‒2030 | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя |
| 54. | Многофункциональный спортивный комплекс | генеральный план города Ставрополя | спортивный зал – 1 270 кв. м, спортивная арена – 1 000 кв. м, бассейн – 500 кв. м | 2026‒2030 | комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя |
| Культура |  |  |  |  |  |
| 55. | Многофункциональный (модельный) культурно-досуговый объект, объединяющий клубное учреждение, библиотеку, галерею, детскую школу искусств | генеральный план города Ставрополя | клубное учреждение – 550 кв. м, библиотека – 1 ед., галерея – 1 000 кв. м, детская школа искусств – 360 мест | 2026‒2030 | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |
| 56. | Многофункциональный (модельный) культурно-досуговый объект, объединяющий клубное учреждение, библиотеку, галерею, детскую школу искусств | генеральный план города Ставрополя | клубное учреждение – 550 кв. м, библиотека – 1 ед., галерея – 1 000 кв. м, детская школа искусств – 360 мест | 2026‒2030 | комитет культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя |

Таблица 13.

Динамика

мощности учреждений социальной инфраструктуры с учетом мероприятий (инвестиционных проектов)                                      по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Ставрополя

| № п/п | Наименование показателя | Расчетная характеристика | 2016–2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образование | – | – | – | – | – | – | – |  |  |
| 1) | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 18 885 | 18 885 | 19 325 | 19 545 | 20 255 | 20 775 | 20 995 | 21 435 |
| 2) | Общеобразовательные учреждения | мест | 33 983 | 40 878 | 41 778 | 42 778 | 42 778 | 58 688 | 58 688 | 61 658 |
| 3) | Учреждения дополнительного образования | мест | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 301 | 3 661 | 4 021 |
| 2. | Физическая культура и массовый спорт | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1) | Плоскостные спортивные сооружения | кв. м | 124 651 | 124 651 | 125 651 | 125 651 | 125 651 | 125 651 | 126 651 | 135 211 |
| 2) | Спортивные залы, в том числе общего пользования | кв. м | 56 576 | 56 576 | 57 846 | 57 846 | 57 846 | 57 846 | 59 116 | 60 386 |
| 3) | Плавательные бассейны общего пользования | кв. м | 2 474 | 2 474 | 2 974 | 2 974 | 2 974 | 2 974 | 3 474 | 3 474 |
| 3. | Культура | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1) | Клубные учреждения | кв. м | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 1 110 | 1 660 |
| 2) | Театры | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) | Кинотеатры | мест | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 | 449 |
| 4) | Танцевальные залы | мест | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 5) | Концертные залы | мест | 2 645 | 2 645 | 2 645 | 2 645 | 2 645 | 2 645 | 2 645 | 2 645 |
| 6) | Спортивно-зрелищные сооружения, в том числе с искусственным льдом | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 |
| 7) | Муниципальные библиотеки | объект | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 |
| 8) | Детские библиотеки | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9) | Тематический музей | объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |

Раздел IV

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Ставрополя

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включенные в настоящую Программу, реализуются в отношении объектов местного, регионального и федерального значения и финансируются из муниципального, регионального и федерального бюджетов, а также за счёт внебюджетных источников в рамках договоров о развитии застроенных территорий, договоров о комплексном освоении территорий, инвестиционных программ и иных договоров, предусматривающих обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Определение стоимости реализации мероприятий осуществлялось на основе объектов-аналогов (имеющих сходные характеристики с планируемыми к строительству объектами в городе Ставрополе, анализа рынка строящихся объектов социальной сферы на территории Ставропольского края и других регионов Российской Федерации и положительных заключений на строительство таких объектов.

Общий прогнозный объем финансирования Программы на период                             с 2024 по 2030 год составляет – 66 393 791 287,63 руб., в том числе:

II этап (всего) – 14 329 725 990,79 руб., в том числе:

в части объемов финансирования, предусмотренных решением Ставропольской городской Думы от 06 декабря 2023 г. № 240 «О бюджете города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов – 3 699 809 199,32 руб.;

в части прогнозного объема финансирования – 10 629 916 791,47 руб.;

III этап (в части прогнозного объема финансирования) – 3 920 709 346,40 руб.;

IV этап (в части прогнозного объема финансирования) – 3 011 508 238,20 руб.;

V этап (в части прогнозного объема финансирования) – 1 628 075 671,64 руб.;

VI этап (в части прогнозного объема финансирования) – 33 812 072 319,40 руб.;

VII этап (в части прогнозного объема финансирования) – 1 212 595 638,20 руб.;

VIII этап (в части прогнозного объема финансирования) – 8 479 104 083,00 руб.

Объемы финансирования II этапа (в части, не предусмотренной решением Ставропольской городской Думы от 06 декабря 2023 г. № 240                                 «О бюджете города Ставрополя на 2024 год и плановый период 2025 и                    2026 годов») и III‒VIII этапов носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленные сроки после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период или внесения в них изменений.

Оценка объемов финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по строительству объектов социальной инфраструктуры города Ставрополя приведена в Приложении 4 к Программе.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета города Ставрополя, вышестоящих бюджетов разных уровней (с учетом участия города в соответствующих национальных проектах), внебюджетные источники.

Финансирование Программы направлено на достижение цели по обеспечению сбалансированного и перспективного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя в соответствии с потребностями в проектировании, строительстве, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Раздел V

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Ставрополя

Перечень целевых показателей обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры по годам реализации Программы приведен в Приложении 5. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе производится сравнение фактически достигнутых значений целевых показателей с установленными Программой значениями, и рассчитываются индивидуальные индексы достижения целевых показателей (по каждому целевому показателю отдельно) по следующей формуле:

Ii = Афi / Аплi×100 %, где

Ii - индивидуальный индекс достижения i-го целевого показателя, процент;

Афi - фактическое достигнутое значение i-го целевого показателя в отчетном году;

Аплi - значение планируемого i-го целевого показателя на отчетный год.

На втором этапе осуществляется интегрированная оценка эффективности реализации Программы по следующей формуле:

Э=i=1nIi\n, где

Э – интегрированная оценка эффективности реализации Программы;

i=1nIi – сумма индивидуальных индексов достижения n целевых показателей Программы;

n – число целевых показателей Программы.

Оценка эффективности реализации Программы может быть дана в пределах от 0 до 100 процентов, таким образом:

при значении от 80 до 100 процентов и выше реализация Программы признается эффективной;

при значении от 50 до 79 процентов (включительно) реализация Программы признается недостаточно эффективной;

при значении до 49 процентов (включительно) реализация Программы признается неэффективной.

Комитет градостроительства администрации города Ставрополя совместно с иными исполнителями программы готовит отчет об оценке эффективности реализации мероприятий, включенных в Программу, до 1 мая года, следующего за отчетным периодом, и представляет его главе города Ставрополя.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить комплексное и устойчивое развитие социальной инфраструктуры в соответствии с текущими и перспективными потребностями города Ставрополя.

Раздел VI

Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Ставрополя

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры города Ставрополя являются:

применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры, в рамках нормативно-правовых актов города Ставрополя;

координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ставропольского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры города Ставрополя в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов;

внесение изменений в утвержденные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные постановлением администрации города Ставрополя от 22.10.2021 № 2399, в части приведения их в соответствие с: распоряжением Министерства культуры Российской Федерации 
от 23 октября 2023 года № Р-2879 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»; приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»; письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 мая 2016 г. № АК-950/02 «О методических рекомендациях»;

внесение изменений в документы территориального планирования и документацию по планировке территории, подготовленных применительно к территории города Ставрополя в части включения мероприятий                                     по строительству учреждений дополнительного образования, общеобразовательных учреждений, кинотеатров и клубных учреждений с целью обеспечения потребности населения города Ставрополя в услугах соответствующих учреждений.

Для реализации информационного обеспечения Программа размещена на официальном сайте города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ставрополь.рф.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Программе

комплексного развития

социальной инфраструктуры

города Ставрополя до 2030 года

Описание границ

планировочных районов города Ставрополя в соответствии

с генеральным планом города Ставрополя

Северо-Восточный планировочный район располагается в границах улицы Апанасенковской, Старомарьевского шоссе, вдоль северо-восточной границы города Ставрополя, вдоль железной дороги, улицы Вокзальной.

Северо-Западный планировочный район располагается в границах улицы Лопатина, проезда Котовского, улицы Васякина, улицы Васильева, проспекта Кулакова, улицы Ленина, улицы Западный Обход, вдоль восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010801:194, вдоль северо-западной границы города Ставрополя, улицы 4 Промышленной, вдоль юго-западной границы территории потребительского гаражно-строительного кооператива «Современник», северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010206:80, вдоль северо-западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010201:38, 26:12:010201:148, 26:12:010201:39, далее по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 26:12:010201:100, вдоль западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010201:48, 26:12:010201:155 до улицы Промышленной, вдоль северо-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010201:69, вдоль северо-западной границы города Ставрополя, вдоль северной границы города Ставрополя, вдоль железной дороги.

Северный планировочный район располагается в границах улицы Промышленной, вдоль северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010206:80, вдоль юго-западной границы территории потребительского гаражно-строительного кооператива «Современник», вдоль северной границы города Ставрополя до улицы Промышленной, вдоль северо-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010201:69, вдоль западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010201:155, 26:12:010201:48, далее по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 26:12:010201:100, вдоль северо-западной границы земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010201:39, 26:12:010201:148, 26:12:010201:38  до границы с земельным участком с кадастровым номером 26:12:010206:80.

Центральный планировочный район располагается в границах проспекта Кулакова, улицы Васильева, улицы Васякина, проезда Котовского, улицы Лопатина, вдоль железной дороги, улицы Вокзальной, улицы Апанасенковской, улицы Московской, улицы Гризодубовой, улицы Ленина, улицы Достоевского, улицы Серова, улицы Доваторцев, улицы Лермонтова.

Юго-Восточный планировочный район располагается в границах улицы Доваторцев, улицы Серова, улицы Достоевского, улицы Ленина, улицы Гризодубовой, улицы Московской, улицы Апанасенковской, Старомарьевского шоссе, вдоль юго-восточной границы города Ставрополя, улицы Южный Обход, улицы Космонавтов.

Западный планировочный район располагается вдоль северной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010801:194, вдоль северной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010801:191, вдоль западной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010801:191, вдоль северной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010801:192, вдоль западной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010801:192, вдоль северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:225, вдоль северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:011303:151, вдоль юго-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:11:040301:1, вдоль юго-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:011304:3, вдоль южной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:011304:3, вдоль западной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:011311:121, вдоль границы хутора Грушевого, вдоль западной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:26, вдоль южной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:26, вдоль южной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:11, вдоль южной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:6, вдоль южной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:44, вдоль западной границы кадастрового квартала с кадастровым номером 26:12:012004, вдоль границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края.

Юго-Западный планировочный район располагается в границах улицы Ленина, улицы Западный Обход, вдоль северо-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:2315, вдоль северо-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010801:194, вдоль северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010801:191, вдоль северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:010801:192, вдоль северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:011401:225, вдоль северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:011303:151, вдоль юго-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:11:040301:1, вдоль юго-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:011304:3, вдоль южной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:011304:3, вдоль западной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:011311:121, вдоль границы хутора Грушевого, вдоль западной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:26, вдоль южной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:26, вдоль южной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:11, вдоль южной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:011903:6, вдоль южной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:44, вдоль северной границы кадастрового квартала с кадастровым номером 26:12:012004, вдоль южной границы кадастрового квартала с кадастровым номером 26:12:012003, вдоль южной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:012102:196, вдоль улицы Пирогова, улицы Доваторцев, улицы Роз, переулка Пазарджикского, улицы Черниговской, вдоль северной границы кадастрового квартала с кадастровым номером 26:12:012901, вдоль западной стороны улицы Доваторцев, северной стороны проезда Лазурного, северной стороны переулка Звездного, проезда Янтарного, вдоль северной границы дачного некоммерческого товарищества «Росгипрозем института Кубаньгипрозем», вдоль северо-восточной границы дачного некоммерческого садоводческого товарищества имени «Советской Армии», вдоль северной границы садоводческого некоммерческого товарищества «Юбилейное-1», вдоль границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, улицы Южный Обход, улицы Космонавтов, улицы Доваторцев, улицы Лермонтова, улицы Ленина.

Южный планировочный район располагается вдоль западной границы кадастрового квартала с кадастровым номером 26:12:012004, вдоль северной границы кадастрового квартала с кадастровым номером 26:12:012004, вдоль южной границы кадастрового квартала с кадастровым номером 26:12:012003, вдоль южной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:012102:196, вдоль улицы Пирогова, улицы Доваторцев, улицы Роз, переулка Пазарджикского, улицы Черниговской, вдоль северной границы кадастрового квартала с кадастровым номером 26:12:012901, вдоль улицы Доваторцев, проезда Лазурного, переулка Звездного, проезда Янтарного, вдоль северной границы дачного некоммерческого товарищества «Росгипрозем института Кубаньгипрозем», вдоль северо-восточной границы дачного некоммерческого садоводческого товарищества имени «Советской Армии», вдоль северной границы садоводческого некоммерческого товарищества «Юбилейное-1», вдоль границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Программе

комплексного развития

социальной инфраструктуры

города Ставрополя до 2030 года

Перечень

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Ставрополя на 1 мая 2024 года

| № п/п | Наименование учреждения | Местонахождение (адрес) | Проектная мощность, мест | Количество обучающихся, человек | Резерв (дефицит), мест | Уровень наполняемости, проценты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Улыбка» города Ставрополя | ул. Мира, д. 295 | 144 | 190 | -46 | 131,9 |
| 2. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 города Ставрополя | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 30 | 270 | 385 | -115 | 142,6 |
| 3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 «Ромашка» города Ставрополя | ул. Маяковского, д. 7а | 192 | 255 | -63 | 132,8 |
| 4. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 города Ставрополя | пр-т Ворошилова, д. 6 | 285 | 355 | -70 | 124,6 |
| 5. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 города Ставрополя | ул. Мира, д. 278а | 62 | 81 | -19 | 130,6 |
| 6. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Здоровье» города Ставрополя | ул. Московская, д. 91 | 197 | 234 | -37 | 118,8 |
| 7. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 7 города Ставрополя | ул. Серова, д. 484 | 386 | 594 | -208 | 153,9 |
| 8. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 города Ставрополя | ул. Михаила Морозова, д. 98 | 218 | 234 | -16 | 107,3 |
| 9. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 города Ставрополя | пер. Менделеева, д. 9 | 84 | 99 | -15 | 117,9 |
| 10. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 города Ставрополя | ул. Алексея Яковлева, д. 3 | 394 | 515 | -121 | 130,7 |
| 11. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 «Журавушка» города Ставрополя | ул. Лермонтова, д. 201 | 170 | 185 | -15 | 108,8 |
| 12. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей № 12 «Сказка» города Ставрополя | пр-д Братский, д. 22 | 121 | 155 | -34 | 128,1 |
| 13. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 14 «Росинка» города Ставрополя | ул. Лермонтова, д. 20, ул. Маршала Жукова, д. 24 | 529 | 571 | -42 | 107,9 |
| 14. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 15 «Юсишка» города Ставрополя | ул. Тухачевского, д. 26/8 | 362 | 541 | -179 | 149,4 |
| 15. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 города Ставрополя | ул. Южный Обход, д. 55д | 405 | 556 | -151 | 137,3 |
| 16. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 18 города Ставрополя | ул. Старомарьевское шоссе, д. 5 | 102 | 104 | -2 | 102,0 |
| 17. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 20 «Незабудка» города Ставрополя | ул. Фроленко, д. 2а | 254 | 266 | -12 | 104,7 |
| 18. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 города Ставрополя | ул. 45 Параллель, д. 18 | 290 | 404 | -114 | 139,3 |
| 19. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 22 города Ставрополя | пр-т Карла Маркса, д. 5 | 260 | 319 | -59 | 122,7 |
| 20. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 города Ставрополя | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 56 | 293 | 439 | -146 | 149,8 |
| 21. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 24 «Солнышко» города Ставрополя | ул. Шпаковская, д. 1б | 222 | 245 | -23 | 110,4 |
| 22. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 города Ставрополя | ул. Тухачевского, д. 25/3 | 200 | 330 | -130 | 165,0 |
| 23. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 27 города Ставрополя | ул. Дзержинского, д. 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 29 города Ставрополя | ул. Ленина, д. 57а, ул. Ленина, д. 91б | 95 | 135 | -40 | 142,1 |
| 25. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 города Ставрополя | ул. Генерала Маргелова, д. 9 | 211 | 320 | -109 | 151,7 |
| 26. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 города Ставрополя | ул. Пригородная, д. 227а | 329 | 455 | -126 | 138,3 |
| 27. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 33 «Гнездышко» города Ставрополя | ул. Орджоникидзе, д. 2 а | 61 | 73 | -12 | 119,7 |
| 28. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 34 «Радость» города Ставрополя | ул. Ломоносова, д. 33а, ул. Дзержинского, д. 219 | 325 | 412 | -87 | 126,8 |
| 29. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 города Ставрополя | ул. Пирогова, д. 5б | 216 | 331 | -115 | 153,2 |
| 30. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 37» города Ставрополя | ул. Биологическая, д. 4 | 132 | 207 | -75 | 156,8 |
| 31. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 «Успех» города Ставрополя | ул. Пушкина, д. 36а | 124 | 148 | -24 | 119,4 |
| 32. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39» города Ставрополя | ул. Ленина, д. 397/8 | 235 | 294 | -59 | 125,1 |
| 33. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 города Ставрополя | ул. Комсомольская, д. 99 | 77 | 111 | -34 | 144,2 |
| 34. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 города Ставрополя | ул. Чапаева, д. 35а | 201 | 317 | -116 | 157,7 |
| 35. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка ‒ детский сад № 42 «Русь» города Ставрополя | пр-д Фабричный, д. 5 | 228 | 238 | -10 | 104,4 |
| 36. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка ‒ детский сад № 43 «Эрудит» | ул. Попова, д. 16б | 292 | 411 | -119 | 140,8 |
| 37. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 44 города Ставрополя | ул. Ленина, д. 57б | 114 | 128 | -14 | 112,3 |
| 38. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 45 города Ставрополя | ул. Мира, д. 278б | 150 | 227 | -77 | 151,3 |
| 39. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя | ул. Мира, д. 467 | 264 | 322 | -58 | 122,0 |
| 40. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка детский сад № 47 «Искорка» | ул. Голенева, д. 65а | 137 | 180 | -43 | 131,4 |
| 41. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 48 города Ставрополя | ул. Дзержинского, д. 178 | 244 | 263 | -19 | 107,8 |
| 42. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 49 «Фея» города Ставрополя | ул. Добролюбова, д. 33а | 226 | 243 | -17 | 107,5 |
| 43. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 города Ставрополя | ул. Шпаковская, д. 84/4 | 100 | 164 | -64 | 164,0 |
| 44. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка ‒ детский сад № 51 «Росток» города Ставрополя | ул. Пригородная, д. 195 | 492 | 623 | -131 | 126,6 |
| 45. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 52 города Ставрополя | ул. Доваторцев, д. 23 | 245 | 257 | -12 | 104,9 |
| 46. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка ‒ детский сад № 53 «Истоки» города Ставрополя | пр-д Ботанический, д. 54 | 160 | 188 | -28 | 117,5 |
| 47. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 54 города Ставрополя | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14 | 280 | 338 | -58 | 120,7 |
| 48. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 55 города Ставрополя | ул. Тухачевского, д. 29/3 | 419 | 657 | -238 | 156,8 |
| 49. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 56 города Ставрополя | пр-д Ботанический, д. 6 | 270 | 360 | -90 | 133,3 |
| 50. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 57 города Ставрополя | ул. Серова, д. 470/7 | 206 | 316 | -110 | 153,4 |
| 51. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 города Ставрополя | пр-т Ворошилова, д. 12 | 466 | 563 | -97 | 120,8 |
| 52. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 59 города Ставрополя | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 10 | 400 | 487 | -87 | 121,8 |
| 53. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 60 «Крепышок» города Ставрополя | ул. Васильева, д. 23 | 278 | 366 | -88 | 131,7 |
| 54. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 61 «Малышок» города Ставрополя | ул. Репина, д. 71б | 121 | 180 | -59 | 148,8 |
| 55. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 62 города Ставрополя | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 21 | 236 | 279 | -43 | 118,2 |
| 56. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 64 города Ставрополя | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 26 | 263 | 339 | -76 | 128,9 |
| 57. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 65 «Улыбка» города Ставрополя | ул. Васильева, д. 25 | 287 | 366 | -79 | 127,5 |
| 58. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 67 города Ставрополя | пр-т Кулакова, д. 21а | 245 | 335 | -90 | 136,7 |
| 59. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка ‒ детский сад № 68» города Ставрополя | пр-д Фестивальный, д. 11 | 296 | 341 | -45 | 115,2 |
| 60. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 «Уникум» города Ставрополя | ул. Шевелева, д. 18а | 166 | 222 | -56 | 133,7 |
| 61. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 70 города Ставрополя | ул. Космонавтов, д. 16 | 229 | 307 | -78 | 134,1 |
| 62. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 71 «Сказка» города Ставрополя | пр-д Надежденский, д. 5 | 156 | 246 | -90 | 157,7 |
| 63. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 72 «Берегиня» города Ставрополя | пр-т Ворошилова, д. 7а | 237 | 316 | -79 | 133,3 |
| 64. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 73» города Ставрополя | ул. Расковой, д. 8 | 323 | 436 | -113 | 135,0 |
| 65. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 74 «Аленький цветочек» города Ставрополя | ул. Фроленко, д. 4а | 200 | 228 | -28 | 114,0 |
| 66. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 75 города Ставрополя | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 83 | 508 | 711 | -203 | 140,0 |
| 67. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 76 города Ставрополя | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 37 | 257 | 344 | -87 | 133,9 |
| 68. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 77 «Золотая рыбка» города Ставрополя | ул. Бруснева, д. 4а | 458 | 615 | -157 | 134,3 |
| 69. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 78 «Алые паруса» города Ставрополя | пр-т Юности, д. 17 | 291 | 396 | -105 | 136,1 |
| 70. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка ‒ детский сад № 79» города Ставрополя | пр-т Кулакова, д. 53 | 376 | 534 | -158 | 142,0 |
| 71. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 80 города Ставрополя | ул. Западный Обход, д. 50б | 428 | 620 | -192 | 144,9 |
| 72. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 85 города Ставрополя | ул. Пирогова, д. 80 | 428 | 588 | -160 | 137,4 |
| 73. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 города Ставрополя | ул. Тюльпановая, д. 2 | 343 | 533 | -190 | 155,4 |
| 74. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87 города Ставрополя | ул. Южный Обход, д. 53а | 423 | 573 | -150 | 135,5 |
| 75. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 164 города Ставрополя | ул. Ползунова, д. 2 | 197 | 205 | -8 | 104,1 |
| ВСЕГО: |  |  | 18 885 | 24 900 | -6 015 | 131,9 |

Перечень

муниципальных общеобразовательных учреждений города Ставрополя на 1 мая 2024 года

| № п/п | Наименование учреждения | Местонахождение (адрес) | Проектная мощность, мест | Количество обучающихся, человек | Резерв (дефицит), мест | Уровень наполняемости, проценты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1 города Ставрополя | ул. Мира, д. 262 | 950 | 1 199 | -249 | 126,2 |
| 2. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2 города Ставрополя | ул. Мира, д. 284 | 357 | 692 | -335 | 193,8 |
| 3. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 3 города Ставрополя имени Героя Советского Союза Л. Севрюкова | ул. Комсомольская, д. 64 | 800 | 1 398 | -598 | 174,8 |
| 4. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 города Ставрополя | ул. Голенева, д. 46 | 420 | 544 | -124 | 129,5 |
| 5. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 5 города Ставрополя | ул. Дзержинского, д. 137 | 960 | 1 258 | -298 | 131,0 |
| 6. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 6 города Ставрополя имени выдающегося разведчика Георгия Николаевича Косенко | ул. Мира, д. 365 | 1 035 | 937 | 98 | 90,5 |
| 7. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 города Ставрополя | пр-т Кулакова, д. 23 | 1 000 | 1 480 | -480 | 148,0 |
| 8. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8 города Ставрополя имени генерал-майора авиации Н. Г. Голодникова | пр-т К. Маркса, д. 11 | 750 | 1 289 | -539 | 171,9 |
| 9. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 9 города Ставрополя имени Героя Советского Союза Владимира Ковалева | ул. Гризодубовой, д. 9 а | 1 048 | 1 571 | -523 | 149,9 |
| 10. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 10 города Ставрополя | ул. Пономарева, д. 1 | 460 | 672 | -212 | 146,1 |
| 11. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 им. И. А. Бурмистрова города Ставрополя | ул. Репина, д. 146 | 467 | 978 | -511 | 209,4 |
| 12. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 12 имени Белоконя Владимира Эдуардовича города Ставрополя | ул. Фрунзе, д. 2 | 650 | 893 | -243 | 137,4 |
| 13. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 города Ставрополя | ул. Серова, д. 451 | 305 | 802 | -497 | 263,0 |
| 14. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 15 города Ставрополя | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14 | 950 | 1 643 | -693 | 172,9 |
| 15. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 16 города Ставрополя | ул. Мира, д. 458 | 575 | 525 | 50 | 91,3 |
| 16. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 17 города Ставрополя | ул. Шпаковская, д. 109 | 940 | 1 144 | -204 | 121,7 |
| 17. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 города Ставрополя | пр-д Ботанический, д. 7 | 550 | 1 110 | -560 | 201,8 |
| 18. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 19 города Ставрополя | ул. Краснофлотская, д. 187 | 563 | 733 | -170 | 130,2 |
| 19. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 города Ставрополя | ул. Попова, д. 16А | 575 | 876 | -301 | 152,3 |
| 20. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 города Ставрополя | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 19 | 600 | 1 260 | -660 | 210,0 |
| 21. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 города Ставрополя | пр-т Ворошилова, д. 8 | 555 | 1 717 | -1 162 | 309,4 |
| 22. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 23 города Ставрополя | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38 | 975 | 1 459 | -484 | 149,6 |
| 23. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 24 города Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции М. Г. Ядрова | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 48 | 975 | 1 772 | -797 | 181,7 |
| 24. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26 города Ставрополя | ул. Бруснева, д. 10 | 1176 | 1 734 | -558 | 147,4 |
| 25. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27 города Ставрополя | пр-д Фестивальный, д. 17 | 808 | 941 | -133 | 116,5 |
| 26. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28 города Ставрополя | ул. Пригородная, д. 70 | 350 | 823 | -473 | 235,1 |
| 27. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29 с углубленным изучением отдельных предметов города Ставрополя | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 49 | 670 | 2 119 | -1 449 | 316,3 |
| 28. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 30 города Ставрополя | ул. Серова, д. 272 | 623 | 1 233 | -610 | 197,9 |
| 29. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа имени генерала Ермолова А. П. города Ставрополя | ул. Васякина, д. 127 а | 800 | 1 023 | -223 | 127,9 |
| 30. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32 города Ставрополя | ул. Трунова, д. 71 | 450 | 870 | -420 | 193,3 |
| 31. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 города Ставрополя | пер. Макарова, д. 1 | 825 | 1 583 | -758 | 191,9 |
| 32. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 35 города Ставрополя | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 65 | 1 159 | 2 493 | -1334 | 215,1 |
| 33. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов города Ставрополя | пр-т Юности, д. 5 | 540 | 962 | -422 | 178,1 |
| 34. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 38 города Ставрополя | ул. Шпаковская, д. 85 | 440 | 494 | 111 | 81,7 |
| 35. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 39 города Ставрополя | ул. Южный Обход, д. 55 г | 990 | 2 327 | -1 337 | 235,1 |
| 36. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 41 города Ставрополя | ул. Бабушкина, д. 2 а | 300 | 569 | -269 | 189,7 |
| 37. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 42 с углубленным изучением английского языка города Ставрополя | ул. Осетинская, д. 3 | 360 | 706 | -346 | 196,1 |
| 38. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43 города Ставрополя имени Героя Российской Федерации В. Д. Нужного | ул. Чехова, д. 65 | 990 | 3 185 | -2 195 | 321,7 |
| 39. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44 города Ставрополя | ул. Доваторцев, д. 86/3 | 807 | 2 386 | -1 579 | 295,7 |
| 40. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45 города Ставрополя | ул. Тухачевского, д. 30а | 1 000 | 2 252 | -1 252 | 225,2 |
| 41. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 50 города Ставрополя | ул. Пирогова, д. 5 г | 1 550 | 2 666 | -1 116 | 172,0 |
| 42. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 55 города Ставрополя | ул. Ивана Щипакина, д. 9 | 1 550 | 1 449 | 101 | 93,5 |
| 43. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 64 города Ставрополя | ул. Дзержинского, д. 1 | 525 | 904 | -379 | 172,2 |
| 44. | Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение Центр образования города Ставрополя имени Героя России Владислава Духина | пр-т К. Маркса, д. 46 | 455 | 241 | 214 | 53,0 |
| 45. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 города Ставрополя | ул. Федеральная, д. 25 | 990 | 803 | 187 | 81,1 |
| ВСЕГО: |  |  | 33 983 | 57 715 | -23 732 | 169,8 |

Перечень

муниципальных учреждений дополнительного образования города Ставрополя на 1 мая 2024 года

| № п/п | Наименование учреждения | Местонахождение (адрес) | Проектная мощность, мест | Количество обучающихся, человек | Резерв (дефицит), мест | Уровень наполняемости, проценты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Октябрьского района города Ставрополя | ул. Гоголя, д. 36 | 250 | 817 | 0 | 326,8 |
| 2. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования – Центр детского творчества Промышленного района города Ставрополя | пр-т Юности, д. 20, пр-т Ворошилова, д. 10/1 | 185 | 1 602 | 0 | 865,9 |
| 3. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя» | ул. Осетинская, д. 4 | 80 | 300 | 0 | 375,0 |
| 4. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ‒ Центр дополнительного образования детей Ленинского района города Ставрополя | ул. Ленина, д. 274 | 200 | 282 | 0 | 141,0 |
| 5. | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Ставропольский Дворец детского творчества | ул. Ленина, д. 292 | 1 800 | 1 800 | 0 | 100,0 |
| 6. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования школа греческого языка и культуры города Ставрополя имени Н. К. Мацукатидиса | пр-т К. Маркса, д. 64 | 50 | 235 | 0 | 470,0 |
| 7. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат» города Ставрополя | ул. Октябрьская, д. 66 | 550 | 204 | 0 | 37,09 |
| 8. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеский Центр «Патриот» города Ставрополя | ул. Дзержинского, д. 226 | 36 | 336 | 0 | 933,3 |
| 9. | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная поляна» города Ставрополя | ул. Ленина, д. 415 | 150 | 150 | 0 | 100,0 |
| ВСЕГО: |  |  | 3 301 | 5 726 | 0 | 372,1 |

Примечание: В графе «Проектная мощность» указано число мест для единовременного пребывания в здании, а в графе «Фактическое количество» ‒ число обучающихся (занимающихся) в кружках, секциях, клубах, мастерских в соответствии с расписанием учреждения, проектная мощность при этом не превышена.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Программе

комплексного развития

социальной инфраструктуры

города Ставрополя до 2030 года

Перечень

существующих объектов физической культуры и спорта местного значения,

расположенных на территории города Ставрополя

| № п/п | Наименование учреждения (объекта) | Местонахождение (адрес) | Характеристика объекта | Площадь (кв. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва по гандболу города Ставрополя имени заслуженного тренера России Виктора Лаврова» | город Ставрополь, ул. Кавалерийская, д. 25а | Стадион (сдвоенная площадка) для пляжных видов спорта на территории Комсомольского пруда | 200 |
| 2. |  | город Ставрополь, ул. Ленина, д. 393/2 | Зал спортивный крытый универсальный более 42х24 м с покрытием из древесины | 1 008 |
| 3. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Русь» города Ставрополя» | город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 49а | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 250 |
| 4. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко | город Ставрополь, ул. Серова, д. 418 | Спортивно-тренировочная база | 36 000 |
|  |  |  | Футбольное поле с искусственным покрытием | 8 944 |
| 5. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по футболу города Ставрополя | город Ставрополь, пр-т Юности, в районе нежилого здания № 5 | Футбольное поле с искусственным покрытием | 9 332 |
|  |  | город Ставрополь, ул. Репина, д. 146 | Футбольное поле с искусственным покрытием | 8 917 |
| 6. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 3 города Ставрополя | город Ставрополь, ул. Васильева, д. 35 | Крытый специализированный зал для фехтования 24х12 м | 288 |
|  |  | город Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 15 | Крытый спортивный зал для спортивной гимнастики | 218 |
|  |  |  | Крытый спортивный зал для прыжков на батуте | 277 |
|  |  |  | Крытый спортивный зал для спортивной акробатики | 121 |
| 7. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа Василия Скакуна | город Ставрополь, ул. Вокзальная, д. 8 | Зал спортивный крытый специализированный для прыжков на батуте | 1 600 |
| 8. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа по бильярдному спорту города Ставрополя | город Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 8 | Спортивный зал | 377 |
| 9. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 1 города Ставрополя | город Ставрополь, ул. Мира, д. 262 | Спортивный зал | 288 |
| 10. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2 города Ставрополя | город Ставрополь, ул. Мира, д. 284 | Спортивный зал | 292 |
|  |  |  | Спортивная площадка | 2 400 |
| 11. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 3 города Ставрополя имени Героя Советского Союза Л. Севрюкова | город Ставрополь, ул. Комсомольская, д. 64 | Спортивный зал | 288 |
| 12. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 города Ставрополя | город Ставрополь, ул. Голенева, д. 46 | Спортивный зал | 288 |
| 13. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 5 города Ставрополя | город Ставрополь, ул. Дзержинская, д. 137 | Спортивный зал | 266 |
|  |  |  | Спортивный зал | 56,5 |
| 14. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 6 города Ставрополя имени выдающегося разведчика Георгия Николаевича Косенко | город Ставрополь, ул. Мира, д. 365 | Спортивный зал | 266 |
|  |  |  | Спортивный зал | 56,5 |
| 15. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 города Ставрополя | город Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 23 | Спортивный зал | 288 |
|  |  |  | Спортивная площадка | 288 |
| 16. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 8 города Ставрополя имени генерал-майора авиации Н. Г. Голодникова | город Ставрополь, пр-т Карла Маркса, д. 11 | Спортивный зал | 288 |
| 17. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 9 города Ставрополя имени Героя Советского Союза Владимира Ковалева | город Ставрополь, ул. Гризодубовой, д. 9а | Спортивный зал | 173 |
|  |  |  | Спортивный зал | 131 |
|  |  |  | Спортивный зал | 288 |
|  |  |  | Спортивный зал | 130 |
|  |  |  | Стадион | н/д |
|  |  |  | Спортивная площадка | н/д |
| 18. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 10 города Ставрополя | город Ставрополь, ул. Пономарева, д. 1 | Спортивный зал | н/д |
|  |  |  | Спортивная площадка (полоса препятствий) | н/д |
|  |  |  | Спортивная площадка | н/д |
| 19. | Футбольное поле | город Ставрополь, ул. Мечникова, д. 13 | Футбольное поле | 50 |
| 20. | Футбольное поле | город Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д. 33 | Футбольное поле | 70 |
| 21. | Футбольное поле | город Ставрополь, ул. Бруснева, д. 5 | Футбольное поле | 7 000 |
| 22. | Футбольное поле | город Ставрополь, ул. Чехова, д. 19/4 | Футбольное поле | 1 500 |
| 23. | Футбольное поле | город Ставрополь, ул. Серова, д. 535а | Футбольное поле | 1 500 |
| 24. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 им. И. А. Бурмистрова города Ставрополя | город Ставрополь, ул. Репина, д. 146 | Спортивный зал | 300 |
| 25. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 12 имени Белоконя Владимира Эдуардовича города Ставрополя | город Ставрополь, ул. Фрунзе, д. 2 | Спортивный зал | 250 |
|  |  |  | Спортивная площадка | 300 |
| 26. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 города Ставрополя | город Ставрополь, ул. Голенева, д. 46 | Спортивный зал | 250 |
|  |  |  | Спортивная площадка | 300 |
| 27. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 15 города Ставрополя | город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14 | Спортивный зал | 288 |
|  |  |  | Спортивный зал | 200 |
|  |  |  | Спортивный зал | 135 |
|  |  |  | Стадион | 300 |
|  |  |  | Баскетбольная площадка | 288 |
| 28. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 16 города Ставрополя | город Ставрополь, ул. Мира, д. 458 | Спортивный зал | 268 |
|  |  |  | Спортивная площадка (беговая дорожка) | 220 |
|  |  |  | Спортивная площадка | 267 |
| 29. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 17 города Ставрополя | город Ставрополь, ул. Шпаковская, д. 109 | Спортивный зал | 288 |
|  |  |  | Футбольное поле | 2 400 |
| 30. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 города Ставрополя | город Ставрополь, пр-д. Ботанический, д. 7 | Спортивный зал | 288 |
|  |  |  | Спортивный зал | 250 |
|  |  |  | Спортивная площадка | 300 |
| 31. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 19 города Ставрополя | город Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 187 | Спортивный зал | 288 |
| 32. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 города Ставрополя | город Ставрополь, ул. Попова, д. 16а | Спортивный зал | 275 |
|  |  |  | Спортивная площадка | 300 |
| 33. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21 города Ставрополя | город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14 | Стадион | 300 |
|  |  |  | Спортивный зал | 288 |
|  |  |  | Спортивный зал | 200 |
|  |  |  | Тренажерный зал | 13 |
| 34. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 города Ставрополя | город Ставрополь, ул. Ворошилова, д. 8 | Спортивный зал | 288 |
|  |  |  | Спортивный зал | 288 |
|  |  |  | Спортивная площадка | 300 |
|  |  |  | Стадион | 300 |
| 35. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 23 города Ставрополя | город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 38 | Спортивная площадка | 1 400 |
|  |  |  | Спортивный зал | 417 |
| 36. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 24 города Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции М. Г. Ядрова | город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 48 | Спортивная площадка | 300 |
|  |  |  | Спортивный зал | 288 |
| 37. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26 города Ставрополя | город Ставрополь, ул. Бруснева, д. 10 | Спортивный зал | 288 |
| 38. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27 города Ставрополя | город Ставрополь, пр-д Фестивальный, д. 17 | Спортивный зал | 288 |
|  |  |  | Спортивная площадка | 300 |
|  |  |  | Спортивная площадка | 300 |
|  |  |  | Спортивная площадка (гимнастический городок) | 70 |
|  |  |  | Спортивная площадка (беговая дорожка) | 500 |
| 39. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29 с углубленным изучением отдельных предметов города Ставрополя | город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 49 | Спортивный зал | 288 |
|  |  |  | Стадион | 300 |
|  |  |  | Спортивная площадка (беговая дорожка) | 500 |
|  |  |  | Спортивная площадка (гимнастический городок) | 70 |
| 40. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 30 города Ставрополя | город Ставрополь, ул. Серова, д. 272 | Спортивный зал | 288 |
|  |  |  | Спортивная площадка | 1 280 |
| 41. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32 города Ставрополя | город Ставрополь, ул. Трунова, д. 71 | Спортивный зал | 288 |
|  |  |  | Спортивная площадка | 1 345 |
| 42. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34 города Ставрополя | город Ставрополь, пер. Макарова, д. 1 | Спортивный зал | 288 |
|  |  |  | Спортивная площадка | 1 280 |
| 43. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 35 города Ставрополя | город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 65 | Спортивный зал | 288 |
|  |  |  | Спортивный зал | 288 |
|  |  |  | Спортивная площадка | 300 |
| 44. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 37 с углубленным изучением отдельных предметов города Ставрополя | город Ставрополь, пр-т Юности, д. 5 | Спортивный зал | 268 |
|  |  |  | Спортивная площадка | 970 |
| 45. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 38 города Ставрополя | город Ставрополь, ул. Шпаковская, д. 85 | Спортивный зал | 268 |
|  |  |  | Спортивная площадка | 970 |
| 46. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 39 города Ставрополя | город Ставрополь, ул. Южный Обход, д. 55г | Спортивный зал | 288 |
|  |  |  | Спортивный зал | 288 |
|  |  |  | Спортивная площадка | 300 |
| 47. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 41 города Ставрополя | город Ставрополь, ул. Бабушкина, д. 2а | Футбольное поле | 1 300 |
|  |  |  | Спортивная площадка | 162 |
|  |  |  | Спортивный зал | 288 |
|  |  |  | Плавательный бассейн | 1 050 |
|  |  |  | Спортивная площадка | 309 |
| 48. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 42 с углубленным изучением английского языка города Ставрополя | город Ставрополь, ул. Осетинская, д. 3 | Спортивный зал | 288 |
|  |  |  | Спортивная площадка | 1 280 |
| 49. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43 города Ставрополя имени Героя Российской Федерации В. Д. Нужного | город Ставрополь, ул. Чехова, д. 65 | Футбольное поле | 1 300 |
|  |  |  | Спортивная площадка | 162 |
|  |  |  | Спортивный зал | 288 |
| 50. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 44 города Ставрополя | город Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 86/3 | Спортивная площадка | 162 |
|  |  |  | Спортивный зал | 700 |
|  |  |  | Спортивный зал | 500 |
|  |  |  | Спортивный зал | 200 |
|  |  |  | Спортивный зал | 200 |
| 51. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45 города Ставрополя | город Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 30а | Спортивный зал | 648 |
|  |  |  | Спортивный зал | 288 |
|  |  |  | Спортивный зал | 288 |
|  |  |  | Спортивная площадка | 648 |
|  |  |  | Спортивная площадка | 512 |
|  |  |  | Спортивная площадка | 648 |
|  |  |  | Плавательный бассейн | 288 |
|  |  |  | Плавательный бассейн | 200 |
| 52. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 50 города Ставрополя | город Ставрополь, ул. Пирогова, д. 5 | Спортивный зал | 229 |
|  |  |  | Спортивный зал | 229 |
|  |  |  | Спортивный зал | 288 |
|  |  |  | Футбольное поле | 2 400 |
|  |  |  | Спортивная площадка | 512 |
| 53. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 55 города Ставрополя | город Ставрополь, ул. Ивана Щипакина, д. 9 | Плавательный бассейн | 540 |
|  |  |  | Плавательный бассейн | 396 |
|  |  |  | Спортивный зал | 214 |
|  |  |  | Спортивный зал | 214 |
|  |  |  | Спортивный зал | 214 |
|  |  |  | Стадион | 2 400 |
|  |  |  | Спортивный зал | 108 |
|  |  |  | Спортивный зал (тренажерный зал) | 15 |
| 54. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 64 города Ставрополя | город Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 1 | Спортивная площадка (баскетбольная площадка) | 700 |
|  |  |  | Футбольное поле | 805 |
|  |  |  | Спортивная площадка | 105 |
|  |  |  | Спортивный зал | 52 |
| 55. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа имени генерала Ермолова А. П. города Ставрополя | город Ставрополь, ул. Васякина, д. 127а | Спортивный зал | 280 |
|  |  |  | Спортивный зал | 280 |
|  |  |  | Скалодром |  |
|  |  |  | Футбольное поле | 5 400 |
|  |  |  | Спортивная площадка (волейбольная площадка) | 200 |
|  |  |  | Спортивная площадка (баскетбольная площадка) | 250 |
|  |  |  | Спортивная площадка (полоса препятствий) | 100 |
|  |  |  | Спортивная площадка (пейнтбольная площадка) | 200 |
| 56. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пер. Буйнакского, д. 10 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 57. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пер. Буйнакского, д. 10 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 58. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пер. Буйнакского, д. 8 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 59. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пер. Буйнакского, д. 8 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 60. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пер. Макарова, д. 16 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 61. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пер. Макарова, д. 16 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 500 |
| 62. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пер. Макарова, д. 16 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 600 |
| 63. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пер. Тульский, д. 47 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 64. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т К. Маркса, д. 6 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 240 |
| 65. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Пригородная, д. 225/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 66. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Березовая, д. 36 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 67. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Коста Хетагурова, д. 7 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 68. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 47/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 69. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 47/3 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 70. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 47/4 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 71. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 47/5 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 72. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 47/6 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 73. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 49 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 250 |
| 74. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 49 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 75. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 49/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 76. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 49/4 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 77. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 49/5 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 78. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 51 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 79. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 51 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 80. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 61/2 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 300 |
| 81. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 61/3 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 250 |
| 82. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 71 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 350 |
| 83. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Лесная, д. 153/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 84. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Лесная, д. 153 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 85. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Лесная, д. 157/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 86. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Лесная, д. 159 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 5 |
| 87. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Любимая, д. 20 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 88. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Октябрьская д. 186/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 89. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Октябрьская, д. 190/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 300 |
| 90. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Октябрьская, д. 192б | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 91. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Октябрьская, д. 186/2 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 92. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Октябрьская, д. 186/2 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 250 |
| 93. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Октябрьская, д. 186/3 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 94. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Октябрьская, д. 229 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 95. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Октябрьская, д. 229/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 500 |
| 96. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Парижской Коммуны, д. 54 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 97. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Пограничная, д. 8 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 98. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Пригородная, д. 215/2 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 99. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Пригородная, д. 211/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 100. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Пригородная, д. 211/2 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 101. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Пригородная, д. 211/3 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 102. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Пригородная, д. 213/3 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 103. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Пригородная, д. 215/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 104. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Пригородная, д. 235/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 105. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Пригородная, д. 235/2 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 106. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Селекционная, д. 7 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 250 |
| 107. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Чапаева, д. 5 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 108. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Чапаева, д. 7 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 109. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. М. Морозова, д. 66 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 110. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Дзержинского, д. 176 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 111. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Пушкина, д. 40 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 300 |
| 112. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. М. Морозова, д. 3 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 250 |
| 113. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Спартака, д. 5 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 350 |
| 114. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Ленина, д. 97 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 115. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Чкалова, д. 27а | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 116. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Ленина, д. 122 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 117. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Объездная, д. 12 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 5 |
| 118. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-д Гвардейский, д. 7 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 119. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Туапсинская, д. 2 А | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 120. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 235 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 300 |
| 121. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Ленина, д. 318/3 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 122. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 241 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 123. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Мира, д. 243 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 250 |
| 124. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-д Кооперативный, д. 1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 125. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Гризодубовой, д. 27 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 126. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Ленина, д. 88 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 500 |
| 127. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-д Энгельса, д. 23 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 128. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-д Врачебный, д. 42 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 129. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Ашихина, д. 5 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 130. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-д Пекинский, д. 9 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 131. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пер. Крупской, д. 29 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 132. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Севрюкова, д. 105 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 133. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Серова, д. 420 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 134. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Мимоз, д. 24/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 135. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Биологическая, д. 10 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 136. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Магистральная, д. 16/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 137. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Юности, д. 9 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 250 |
| 138. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Бруснева, д. 15 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 139. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Юности, д. 48 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 140. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Юности, д. 32 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 141. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пер. Шеболдаева, д. 4 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 142. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Васякина, д. 194 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 300 |
| 143. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Васильева, д. 29 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 250 |
| 144. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Юности, д. 20 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 350 |
| 145. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Васильева, д. 17 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 146. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-д Ботанический, д. 14 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 147. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Ленина, д. 472 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 148. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Ленина, д. 446/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 5 |
| 149. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Ленина, д. 397 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 150. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Осетинская, д. 10 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 151. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Пржевальского, д. 19 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 300 |
| 152. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Ленина, д. 424 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 153. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 5 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 154. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 46 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 250 |
| 155. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 32 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 156. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Ленина, д. 367 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 157. | Спортивная площадка | город Ставрополь, проезд Передовой, д. 3 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 500 |
| 158. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-д Братский, д. 17‒18 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 159. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Серова, д. 6/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 160. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Серова, д. 7 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 161. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Некрасова, д. 84 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 162. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 25 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 163. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 15 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 164. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 29 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 165. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 31 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 166. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-д Фестивальный, д. 5 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 167. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Космонавтов, д. 4б | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 168. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 46/3 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 250 |
| 169. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-д 2 Юго-Западный, д. 2г | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 170. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 86/1, 86/2 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 171. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Южный Обход, д. 55/3 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 172. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 16/3 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 173. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Шпаковская, д. 82/2 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 500 |
| 174. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 5/3 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 175. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Ворошилова, д. 10/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 176. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Ворошилова, д. 13/2 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 177. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Шпаковская, д. 94/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 178. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 53/3 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 179. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. 45 Параллель, д. 3/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 180. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 44/2 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 181. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Пирогова, д. 22/1-22/3 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 182. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 51/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 183. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 41/1, 41/2 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 184. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 105 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 250 |
| 185. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Родосская, д. 5 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 186. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Андреевская, д. 8 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 187. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 26/8 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 188. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 24/2 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 189. | Спортивная площадка | Комсомольский пруд | Спортивная площадка | 100 |
| 190. | Спортивная площадка | Комсомольский пруд | Спортивная площадка | 850 |
| 191. | Спортивная площадка | Комсомольский пруд | Спортивная площадка | 850 |
| 192. | Спортивная площадка | Комсомольский пруд | Спортивная площадка | 10 |
| 193. | Спортивная площадка | Комсомольский пруд | Спортивная площадка | 100 |
| 194. | Спортивная площадка | Комсомольский пруд | Спортивная площадка | 500 |
| 195. | Спортивная площадка | Комсомольский пруд | Спортивная площадка | 10 |
| 196. | Спортивная площадка | Комсомольский пруд | Спортивная площадка | 50 |
| 197. | Спортивная площадка | Комсомольский пруд | Спортивная площадка | 150 |
| 198. | Спортивная площадка | Комсомольский пруд | Спортивная площадка | 300 |
| 199. | Спортивная площадка | Комсомольский пруд | Спортивная площадка | 250 |
| 200. | Спортивная площадка | Комсомольский пруд | Спортивная площадка | 400 |
| 201. | Спортивная площадка | Комсомольский пруд | Спортивная площадка | 300 |
| 202. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Рогожникова, д. 2 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 203. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 26 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 204. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 28/9 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 205. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 26/5 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 206. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 22/2 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 207. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 20/5 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 208. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 22/5 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 209. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 20/7 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 210. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 20/9 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 211. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Рогожникова, д. 60 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 212. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Шпаковская, д. 74/2 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 213. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-д Фестивальный, д. 1/2 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 648 |
| 214. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-д Фестивальный, д. 1/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 215. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 46/3 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 216. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Фестивальный, д. 17 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 217. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Космонавтов, д. 8 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 800 |
| 218. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Андреевская, д. 6 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 250 |
| 219. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Фроленко, д. 15 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 220. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Фроленко, д. 14 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 221. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Фроленко, д. 16 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 222. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Фроленко, д. 18 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 250 |
| 223. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Фроленко, д. 18 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 224. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 21 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 225. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 25 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 226. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 25 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 250 |
| 227. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 25а | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 228. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Фроленко, д. 22 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 229. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Фроленко, д. 22 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 230. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Фроленко, д. 4 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 231. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Фроленко, д. 4 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 250 |
| 232. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Фроленко, д. 6 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 233. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Фроленко, д. 8 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 234. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Фроленко, д. 10 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 235. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Фроленко, д. 4 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 250 |
| 236 | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Фроленко, д. 4 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 237. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Фроленко, д. 8 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 238. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Фроленко, д. 15 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 239. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Фроленко, д. 14 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 240. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Фроленко, д. 16 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 241. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Фроленко, д. 18 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 242. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Фроленко, д. 18 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 243. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 21 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 244. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Доватерцев, д. 25 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 245. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Доватерцев, д. 25 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 246. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Доватерцев, д. 25 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 247. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Фроленко, д. 22 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 248. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Фроленко, д. 22 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 249. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Льва Толстого, д. 84 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 400 |
| 250. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Льва Толстого, д. 119 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 251. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Серова, д. 9а | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 252. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Серова, д. 9/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 253. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Серова, д. 9 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 254. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Васякина, д. 192 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 300 |
| 255. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Васякина, д. 190 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 256. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Васякина, д. 194 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 257. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Васякина, д. 194 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 258. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Васякина, д. 127 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 20 |
| 259. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Шеболдаева, д. 11 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 260. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Васильева, д. 8 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 70 |
| 261. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Васильева, д. 10 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 30 |
| 262. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Васякина, д. 125 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 80 |
| 263. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Юности, д. 24/2 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 264. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Юности, д. 26/2 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 265. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Юности, д. 22/2 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 10 |
| 266. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Юности, д. 26 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 10 |
| 267. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Юности, д. 30 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 10 |
| 268. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Юности, д. 32 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 30 |
| 269. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Юности, д. 28/2 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 20 |
| 270. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Васильева, д. 49 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 30 |
| 271. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Юности, д. 36 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 30 |
| 272. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Юности, д. 38 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 10 |
| 273. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Юности, д. 40 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 274. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Васякина, д. 125 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 275. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пер. Шеболдаева, д. 4 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 276. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пер. Шеболдаева, д. 4 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 70 |
| 277. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 19 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 80 |
| 278. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Васильева, д. 7 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 30 |
| 279. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Васильева, д. 11 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 10 |
| 280. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Васильева, д. 19 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 20 |
| 281. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Васильева, д. 21 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 10 |
| 282. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Васильева, д. 17 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 20 |
| 283. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Юности, д. 10 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 10 |
| 284. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Юности, д. 12 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 10 |
| 285. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Юности, д. 14 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 80 |
| 286. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Юности, д. 4 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 287. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Юности, д. 20 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 10 |
| 288. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 27/2 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 289. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Васильева, д. 31 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 10 |
| 290. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Васильева, д. 35 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 291. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Юности, д. 18 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 292. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Васильева, д. 29 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 10 |
| 293. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Васякина, д. 47 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 30 |
| 294. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 29 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 20 |
| 295. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 29 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 296. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Бруснева, д. 2/3 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 297. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Бруснева, д. 2/3 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 298. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 29/3а | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 299. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 29/3в | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 300. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Кулакова, д. 29/3б | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 30 |
| 301. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Бруснева, д. 4/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 20 |
| 302. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Бруснева, д. 6/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 10 |
| 303. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Бруснева, д. 4 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 10 |
| 304. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Бруснева, д. 8/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 20 |
| 305. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Бруснева, д. 16 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 10 |
| 306. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Юности, д. 15 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 10 |
| 307. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Юности, д. 17 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 308. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Юности, д. 15 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 309. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Юности, д. 13 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 310. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Юности, д. 11 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 250 |
| 311. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Юности, д. 11 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 312. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Юности, д. 7/2 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 313. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т Юности, д. 5б | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 314. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Бруснева, д. 11 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 315. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Бруснева, д. 11/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 316. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пер. Буйнакского, д. 2з | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 250 |
| 317. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Бруснева, д. 13 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 318. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Бруснева, д. 17 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 319. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Бруснева, д. 15 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 320. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Макарова, д. 15 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 300 |
| 321. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Бруснева, д. 15/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 322. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Бруснева, д. 15/2 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 323. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пер. Буйнакского, д. 6 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 324. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. 45 Параллель, д. 2 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 325. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. 45 Параллель, д. 4/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 326. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. 45 Параллель, д. 10 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 327. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. 45 Параллель, д. 12 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 328. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. 45 Параллель, д. 14 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 329. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Пирогова, д. 102/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 330. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Пирогова, д. 102 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 331. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Пирогова, д. 92 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 332. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Пирогова, д. 98 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 200 |
| 333. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Пирогова, д. 94 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 500 |
| 334. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Пирогова, д. 72 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 335. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. 45 Параллель, д. 38 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 336. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Пирогова, д. 78 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 337. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Пирогова, д. 64/4 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 338. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. 45 Параллель, д. 36 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 339. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. 45 Параллель, д. 32 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 340. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. 45 Параллель, д. 26 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 341. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. 45 Параллель, д. 20 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 342. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. 45 Параллель, д. 22 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 343. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Калинина, д. 7а | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 344. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Войтика, д. 25 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 345. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пер. Ярославский, д. 21 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 346. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пер. Алданский, д. 45 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 10 |
| 347. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Полевая, д. 23в | Футбольное поле | 800 |
| 348. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Полевая, д. 23в | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 349. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Мечникова, д. 13 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 350. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Володарского, д. 9 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 20 |
| 351. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-д Луговой, д. 23 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 352. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-д Луговой, д. 23 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 353. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Пономарева, д. 172 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 20 |
| 354. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Б. Хмельницкого, д. 106 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 355. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Б. Хмельницкого, д. 106 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 356. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Чехова, д. 45а | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 10 |
| 357. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Чехова, д. 47 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 358. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Чехова, д. 47 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 359. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Чехова, д. 43 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 80 |
| 360. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Серова, д. 474а | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 361. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Серова , 474 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 362. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Серова , 474 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 363. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Серова, д. 480 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 10 |
| 364. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Чехова, д. 83 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 365. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Чехова, д. 83 | Футбольное поле | 50 |
| 366. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Чехова, д. 85 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 367. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Чехова, д. 89 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 368. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Севрюкова, д. 107 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 10 |
| 369. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Чехова, д. 37 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 20 |
| 370. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Серова, д. 470/4 | Футбольное поле | 100 |
| 371. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Серова, д. 470/4 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 100 |
| 372. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Серова, д. 486/2 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 90 |
| 373. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Красногвардейская, д. 3/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 10 |
| 374. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-д Каховский, д. 17 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 50 |
| 375. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Пестеля, д. 11/1 | Футбольное поле | 150 |
| 376. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Пестеля, д. 11/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 377. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Биологическая, д. 14 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 30 |
| 378. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Биологическая, д. 10 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 10 |
| 379. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-д Ключевой/пр-д Чапаевский, д. 21 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 150 |
| 380. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Пригородная, 51 (жилой район «Радуга») | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | н/дм |
| 381 | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 41/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 20 |
| 382. | Велосипедная дорожка | по ул. Индустриальной от ул. Ленина до ул. 1 Промышленной | Велосипедная дорожка | н/д |
| 383. | Велосипедная дорожка | по ул. 1 Промышленной от проспекта Кулакова до ул. Индустриальной | Велосипедная дорожка | н/д |
| 384. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр-т К. Маркса, д. 6 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 240 |
| 385. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Чехова, д. 79/1 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 240 |
| 386. | Спортивная площадка | город Ставрополь, пр. Ворошилова, 2 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 240 |
| 387. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Серова, 480 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 240 |
| 388. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Чехова, д. 83 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 240 |
| 389. | Спортивная площадка | город Ставрополь, ул. Чапаева, д. 7 | Спортивная площадка (многоквартирный жилой дом) | 240 |
| 390. | Спортивная площадка | город Ставрополь, Промышленный район, «Тропа здоровья» | Спортивная площадка | 240 |
| 391. | Спортивная площадка | город Ставрополь, Промышленный район, «Тропа здоровья» | Спортивная площадка | 240 |
| 392. | Спортивная площадка | город Ставрополь, Промышленный район, «Тропа здоровья» | Спортивная площадка | 240 |
| 393. | Спортивная площадка | город Ставрополь, Промышленный район, «Тропа здоровья» | Спортивная площадка | 240 |
| 394. | Спортивная площадка | город Ставрополь, Промышленный район, сквер Ивана Щипакина | Спортивная площадка | н/д |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Программе

комплексного развития

социальной инфраструктуры

города Ставрополя до 2030 года

Оценка

объемов финансирования мероприятий (инвестиционных проектов)

по строительству объектов социальной инфраструктуры города Ставрополя

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика объекта | Срок реализации | Ориентировочная стоимость мероприятия, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |
| 1. | Дошкольное образовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район | 220 мест | 2025 | 564 872 398,20 |
| 2. | Дошкольное образовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район | 220 мест | 2025 | 564 872 398,20 |
| 3. | Дошкольное образовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район, ул. Якова Андрюшина | 270 мест | 2027 | 498 330 875,24 |
| 4. | Дошкольное образовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район, в районе пересечения просп. Российского с ул. Тухачевского (в том числе проектно-изыскательские работы) | 300 мест | 2028 | 770 280 543,00 |
| 5. | Дошкольное образовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район | 220 мест | 2026‒2030 | 564 872 398,20 |
| 6. | Дошкольное образовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район | 220 мест | 2026‒2030 | 564 872 398,20 |
| 7. | Дошкольное образовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район | 220 мест | 2026‒2030 | 564 872 398,20 |
| 8. | Дошкольное образовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район | 220 мест | 2026‒2030 | 564 872 398,20 |
| 9. | Дошкольное образовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район | 220 мест | 2026‒2030 | 564 872 398,20 |
| 10. | Дошкольное образовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район | 220 мест | 2026‒2030 | 564 872 398,20 |
| 11. | Дошкольное образовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район | 220 мест | 2026‒2030 | 564 872 398,20 |
| 12. | Общеобразовательное учреждение, Северо-Восточный планировочный район, ул. Чапаева | 825 мест | 2024 | 2 018 474 569,38 |
| 13. | Общеобразовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район, просп. Российский | 1 550 мест | 2024 | 2 572 447 516,57 |
| 14. | Общеобразовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район, район ул. Рогожникова | 990 мест | 2024 | 2 422 169 481,60 |
| 15. | Общеобразовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район | 990 мест | 2024 | 2 422 169 481,60 |
| 16. | Общеобразовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район | 990 мест | 2024 | 2 422 169 481,60 |
| 17. | Общеобразовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район | 990 мест | 2024 | 2 422 169 481,60 |
| 18. | Общеобразовательное учреждение, Юго-Западный планировочный район, ул. Алексея Яковлева | 1 550 мест | 2025 | 2 671 834 610,00 |
| 19. | Общеобразовательное учреждение | 1 000 мест | 2026‒2030 | 2 446 635 840,00 |
| 20. | Средняя общеобразовательная школа на 2970 мест с пристройкой коррекционной школы на 540 мест, Юго-Западный планировочный район | 3 510 мест | 2028 | 10 537 370 100,00 |
| 21. | Общеобразовательное учреждение | 1 550 мест | 2028 | 2 671 834 610,00 |
| 22. | Общеобразовательное учреждение | 1 550 мест | 2028 | 2 671 834 610,00 |
| 23. | Общеобразовательное учреждение | 1 550 мест | 2028 | 2 671 834 610,00 |
| 24. | Общеобразовательное учреждение | 1 550 мест | 2028 | 2 671 834 610,00 |
| 25. | Общеобразовательное учреждение | 1 550 мест | 2028 | 2 671 834 610,00 |
| 26. | Общеобразовательное учреждение | 1 550 мест | 2028 | 2 671 834 610,00 |
| 27. | Общеобразовательное учреждение | 1 550 мест | 2028 | 2 671 834 610,00 |
| 28. | Общеобразовательное учреждение | 1 550 мест | 2028 | 2 671 834 610,00 |
| 29. | Общеобразовательное учреждение, Северо-Восточный планировочный район | 990 мест | 2030 | 2 422 169 481,60 |
| 30. | Общеобразовательное учреждение, Центральный планировочный район | 990 мест | 2030 | 2 422 169 481,60 |
| 31. | Общеобразовательное учреждение, Юго-Восточный планировочный район | 990 мест | 2030 | 2 422 169 481,60 |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |
| 32. | Плоскостные сооружения, спортивно-тренажерные залы, крытый бассейн, Юго-Западный планировочный район | Спортивный зал – 1 270 кв. м, спортивная арена – 1 000 кв. м, бассейн – 500 кв. м | 2025 | 119 129 940,00 |
| 33. | Универсальный спортивный физкультурно-оздоровительный комплекс (стадион, ледовый дворец, спортивная арена, спортивно-тренажерные залы) | Стадион – 7 560 кв. м, ледовый дворец – 3 600 кв. м, спортивный зал – 1 270 кв. м, спортивная арена – 1 000 кв. м | 2026‒2030 | 119 129 940,00 |
| 34. | Многофункциональный спортивный комплекс | Спортивный зал – 1 270 кв. м, спортивная арена – 1 000 кв. м, бассейн – 500 м2 | 2026‒2030 | 119 129 940,00 |
| Культура |  |  |  |  |
| 35. | Многофункциональный (модельный) культурно-досуговый объект, объединяющий клубное учреждение, библиотеку, галерею, детскую школу искусств | Клубное учреждение – 550 кв. м, библиотека – 1 ед., галерея – 1 000 кв. м, детская школа искусств – 360 мест | 2026‒2030 | 528 593 300,00 |
| 36. | Многофункциональный (модельный) культурно-досуговый объект, объединяющий клубное учреждение, библиотеку, галерею, детскую школу искусств | Клубное учреждение – 550 кв. м, библиотека – 1 ед., галерея – 1 000 кв. м, детская школа искусств – 360 мест | 2026‒2030 | 528 593 300,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Программе

комплексного развития

социальной инфраструктуры

города Ставрополя до 2030 года

Перечень

целевых показателей обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры

по годам реализации Программы

| № п/п | Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образование | – | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 1) | Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями, проценты | 51,2 | 50,2 | 50,4 | 50,0 | 50,8 | 51,7 | 51,4 | 51,5 |  |
| 2) | Обеспеченность общеобразовательными учреждениями, проценты | 53,6 | 63,6 | 63,8 | 64,1 | 63,0 | 85,4 | 83,9 | 86,7 |  |
| 3) | Обеспеченность учреждениями дополнительного образования, проценты | 58,6 | 57,5 | 56,4 | 55,3 | 54,3 | 53,3 | 58,0 | 62,6 |  |
| 2. | Физическая культура и массовый спорт | – | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 1) | Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями, проценты | 113,3 | 111,1 | 109,8 | 107,7 | 105,7 | 103,8 | 102,8 | 107,8 |  |
| 2) | Обеспеченность спортивными залами, в том числе общего пользования, проценты | 29,4 | 28,8 | 28,9 | 28,3 | 27,8 | 27,3 | 27,4 | 27,5 |  |
| 3) | Обеспеченность плавательными бассейнами общего пользования, проценты | 22,5 | 22,0 | 26,0 | 25,5 | 25,0 | 24,6 | 28,2 | 27,7 |  |
| 3. | Культура | – | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 1) | Обеспеченность клубными учреждениями, проценты | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 3,6 | 5,3 |  |
| 2) | Обеспеченность театрами, проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3) | Обеспеченность кинотеатрами, проценты | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 |  |
| 4) | Обеспеченность танцевальными залами, проценты | 30,3 | 29,7 | 29,1 | 28,6 | 28,1 | 27,5 | 27,1 | 26,6 |  |
| 5) | Обеспеченность концертными залами, проценты | 137,3 | 134,7 | 132,1 | 129,6 | 127,2 | 124,9 | 122,7 | 120,5 |  |
| 6) | Обеспеченность спортивно-зрелищными сооружениями, в том числе с искусственным льдом, проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |  |
| 7) | Обеспеченность муниципальными библиотеками, проценты | 30,9 | 30,3 | 29,7 | 29,1 | 28,6 | 28,1 | 29,2 | 30,3 |  |
| 8) | Обеспеченность детскими библиотеками, проценты | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |  |
| 9) | Обеспеченность тематическими музеями, проценты | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 8,1 | 12,0 |  |

### Председатель

### Ставропольской городской Думы            				                                                      Г.С.Колягин

Закон Ставропольского края от 04 октября 2004 г. № 84-КЗ «Об установлении границы муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края».

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения».

Постановление Правительства Ставропольского края от 23 декабря 2009 г. № 334-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования, являющихся государственной собственностью Ставропольского края (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения)».

По материалам официальной статистической информации с сайта http://www.gks.ru

По материалам официальной статистической информации с сайта http://www.gks.ru

По материалам официальной статистической информации с сайта http://www.gks.ru

По материалам официальной статистической информации с сайта http://www.gks.ru

По материалам официальной статистической информации с сайта http://www.gks.ru

По материалам официальной статистической информации с сайта http://www.gks.ru

По материалам официальной статистической информации с сайта http://www.gks.ru

Практическая демография /Под редакцией Л.Л. Рыбаковского. — М.: ЦСП, 2005. — стр. 168-169.

По материалам официальной статистической информации с сайта http://www.gks.ru

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#

По материалам официальной статистической информации с сайта http://www.gks.ru

По материалам официальной статистической информации с сайта http://www.gks.ru