ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Программе

комплексного развития транспортной инфраструктуры города Ставрополя

на 2021–2030 годы

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Обоснование | Сроки  исполне-ния  (годы) | | Объемы и источники финансирования  (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнитель(и)  программы | показатели (индикаторы) программы |
| 2021 год | 2022 год | | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026‒2030 гг. | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | 12 |
|  | 1. Развитие транспорта общего пользования, создание транспортно-пересадочных узлов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обустройство существующих  остановочных пунктов маршрутных  транспортных средств | | Федеральный закон от  8 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ «Об автомобиль-ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее ‒ Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ ) | 2021‒2022 | | 15 025,0 | 148 80,0 | | | - | | - | | - | | | - | | Комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя (далее – КГХ АГС) | Обеспеченность транспортного обслуживания населения, увеличение количества ОПМТС, соответствующих требованиям действующего законодательства 26 процентов |
| средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | 12 |
| 1.2. | Строительство остановочных  пунктов маршрутных транспортных  средств | | Федеральный закон от 8 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ | 2021–2022 | | 30 100,0 | 28 000,0 | | - | | | - | | - | | | - | | КГХ АГС |  |
| средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Обустройство площадок отстоя  маршрутных транспортных средств | | Федеральный закон от 8 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ | 2021‒2023 | | 40 350,0 | | 29 300,0 | | | 30 700,0 | | - | | - | | | - | КГХ АГС | Увеличение количества оборудованных площадок отстоя маршрутных транспортных средств ‒  34,6 процента |
| средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | | Строительство перехватывающих  парковок | Федеральный закон от 8 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ | 2021‒2024 | | 6 000,0 | 6 400,0 | | 9 600,0 | | | 6 400,0 | | - | | | - | | КГХ АГС | Обеспеченность местами для парковки и стоянки ТС, в том числе на платной основе, на открытых парковках ‒  100 процентов |
| средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства | | | | | | | | | | | | |
| Итого за счет средств бюджетов всех уровней, внебюджетных средств: | | | | | | 91 475,0 | 78 580,0 | | 40 300,0 | | | 6 400,0 | | - | | | - | |
| Итого по разделу 1: | | | | | | 91 475,0 | 78 580,0 | | 40 300,0 | | | 6 400,0 | | - | | | - | |
|  | | 2. Развитие инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | Строительство  автомобильных дорог | Федеральный закон от 8 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ | 2021‒2030 | 600 000,0 | | 76 760,0 | | 84 325,0 | | | 131 325,0 | | 102 250,0 | | | 284 470,0 | | КГХ АГС | Увеличение протяженности автомобильных дорог ‒  3,4 процента |
| средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.2. | Реконструкция  автомобильных дорог | Федеральный закон от 8 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ | 2021‒2030 | 248 145,0 | 195 520,0 | 500 000,0 | 78 400,0 | 94 290,0 | 97 760,0 | КГХ АГС | Увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием –  4,2 процента |
| средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства | | | | | |
| 2.3. | Проектирование  многоуровневых развязок | Федеральный закон от 8 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ | 2021–2030 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 1 000 000,0 | КГХ АГС |  |
| средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства | | | | | |
| 2.4. | Строительство  парковочных карманов | Федеральный закон от 8 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ | 2021‒2024 | 18 635,0 | 18 635,0 | 18 635,0 | 18 635,0 | - | - | КГХ АГС | Обеспеченность местами для парковки и стоянки ТС, в том числе на платной основе, на открытых парковках –  66 процентов |
| средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства | | | | | |
| 2.5. | Строительство  многоуровневых парковок | Федеральный закон от 8 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ | 2021‒2030 | 90 000,0 | - | 90 000,0 | - | 90 000,0 | 60 000,0 | КГХ АГС | Обеспеченность местами для парковки и стоянки ТС, в том числе на платной основе, на многоярусных парковках – 289 процентов |
| средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства | | | | | |
| Итого за счет бюджетов всех уровней, внебюджетных средств: | | | | 1 006 780,0 | 340 915,0 | 742960,0 | 278360,0 | 336 540,0 | 1 442 230,0 |  |
| Итого по разделу 2: | | | | 1 006 780,0 | 340 915,0 | 742 960,0 | 278 360,0 | 336 540,0 | 1 442 230,0 |
|  | 3. Развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.1. | Строительство  велосипедных дорожек | Федеральный закон от 8 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ | 2021‒2030 | 51 900,0 | 62 350,0 | 67 775,0 | 69 750,0 | 26 950,0 | 47 900,0 | КГХ АГС | Обеспечение велосипедной доступности и увеличение протяженности велодорожек ‒ 466 процентов |
| средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства | | | | | |
| 3.2. | Обустройство велосипедных дорожек | 2021 | 2 670,0 | - | - | - | - | - | КГХ АГС |
| средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства | | | | | |
| 3.3. | Строительство тротуаров | 2021‒2030 | 29 640,0 | 12 441,0 | 12 057,5 | 18 479,5 | 10 887,5 | 10 432,5 | КГХ АГС | Обеспечение пешеходной доступности и увеличение протяженности тротуаров ‒  6,4 процента |
| средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства | | | | | |
| Итого за счет бюджетов всех уровней, внебюджетных средств: | | | | 84 210,0 | 74 791,0 | 79 832,5 | 88 229,5 | 37 837,5 | 58 332,5 |  |  |
| Итого по разделу 3: | | | | 84 210,0 | 74 791,0 | 79 832,5 | 88 229,5 | 37 837,5 | 58 332,5 |
|  | 4. Мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения,  снижению перегруженности дорог и (или) их участков | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Строительство светофорных объектов | Федеральный закон от 8 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ | 2021‒2025 | 4 550,0 | 3 200,0 | 3 700,0 | 4 000,0 | 4 150,0 | - | КГХ АГС | Увеличение  количества  участков  с регулируемым  движением ‒  12 процентов |
| средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства | | | | | |  |  |  |  |
| 4.2. | Обустройство  пешеходных переходов | Федеральный закон от 8 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ | 2021 | 3 555,0 | - | - | - | - | - | КГХ АГС | Увеличение количества обустроенных пешеходных переходов |
| средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства | | | | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.3. | Проектирование  надземных и подземных  пешеходных переходов | Федеральный закон от 8 ноября 2007 г.  № 257-ФЗ | 2021‒2030 | 6 200,0 | 6 200,0 | 12 400,0 | 12 400,0 | 12 400,0 | 43 400,0 | КГХ АГС | Перспективное увеличение количества подземных и надземных (внеуличных) пешеходных переходов – 250 процентов |
| средства бюджетов всех уровней, внебюджетные средства | | | | | |  |  |  |
| Итого за счет средств бюджетов всех уровней, внебюджетных средств: | | | | 14 305,0 | 9 400,0 | 16 100,0 | 16 400,0 | 16 550,0 | 43 400,0 |  |  |
| Итого по разделу 4: | | | | 14 305,0 | 9 400,0 | 16 100,0 | 16 400,0 | 16 550,0 | 43 400,0 |
| 5. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (в том числе разработка эскизного проекта «Интеллектуальные транспортные системы города Ставрополя») | Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ  «О безопасности дорожного движения»,  Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ | 2021‒2023 | 99 477,79 | 99 517,91 | 99 305,54 |  | - | - |  |  |
| за счет средств бюджета Ставропольского края | | | | | |
|  |  |
| 99,58 | 99,62 | 99,40 | - | - | - |
| средства бюджета города Ставрополя | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | 99 477,79 | 99 517,91 | 99 305,54 | - | - | - |  |  |
| Итого за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | 99,58 | 99,62 | 99,40 | - | - | - |  |  |
| Итого по разделу 5: | | | | 99 577,37 | 99 617,53 | 99 404,94 | - | - | - |  |  |
| Итого по Программе за счет средств бюджета Ставропольского края: | | | | 99 477,79 | 99 517,91 | 99 305,54 |  |  |  |  | |
| Итого по Программе за счет средств бюджетов всех уровней, внебюджетных средств: | | | | 1 196 770,0 | 503 686,0 | 879 192,5 | 389 389,5 | 390 927,5 | 1 543 962,5 |  | |
| Итого по Программе за счет средств бюджета города Ставрополя: | | | | 99,58 | 99,62 | 99,40 | - | - | - |
| Итого по Программе: | | | | 1 296 347,37 | 603 303,53 | 978 597,44 | 389 389,5 | 390 927,5 | 1 543 962,5 |