30 мая 2012 г.                              г. Ставрополь                                             № 221

О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы             «Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Ставрополя по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Ставрополя на 20092011 годы»

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и            «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Ставропольской городской Думы от 25 февраля 2009 года № 3 «Об утверждении инвестиционной программы муниципаль-ного унитарного предприятия «Водоканал» города Ставрополя по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Ставрополя на 2009             2011 годы» следующие изменения:

1) в наименовании цифры «2011» заменить цифрами «2013»;

2) в преамбуле слова «Уставом города Ставрополя» заменить словами «Уставом муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края»;

3) в пункте 1 цифры «2011» заменить цифрами «2013»;

4) приложение изложить в следующей редакции:

«Приложение

к решению

Ставропольской городской Думы

от 25 февраля 2009 года № 3

Инвестиционная программа

муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Ставрополя

по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Ставрополя

на 2009–2013 годы

- Паспорт

инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Ставрополя по развитию системы водоснабжения и  водоотведения города Ставрополя

на 2009–2013 годы

| Наименование инвестиционной программы | инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Ставрополя по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Ставрополя на 2009–2013 годы (далее – инвестиционная программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки инвестиционной программы | решение Ставропольской городской Думы от 16 июля 2008 года № 135 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Ставрополя по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Ставрополя на 2009–2011 годы» (с изме- нениями, внесенными решением Ставропольской городской Думы от 25 февраля 2009 года № 2) |
| Заказчик инвестиционной программы | администрация города Ставрополя |
| Подготовка инвестиционной программы | муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Ставрополя |
| Исполнитель инвестиционной программы | муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Ставрополя – выполнение основных мероприятий инвестиционной программы |
| Цели и задачи инвестиционной программы | целью инвестиционной программы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного водоснабжения и водоотведения потребителей при соответствии требованиям качественных стандартов. Основными задачами инвестиционной программы являются: разработка конкретных мероприятий с целью комплексной инженерно-технической опти-мизации, модернизации и реконструкции существующей системы водоснабжения и водоотведения, строительство новых источников водоснабжения и водоотведения с целью покрытия нарастающего дефицита потребности в услугах по водоснабжению и водоотведению; повышение надежности и качества водоснабжения и водоотведения города; появление дополнительных и резервных источников водоснабжения и водоотведения для бесперебойного водоснабжения и водо-отведения потребителей; улучшение экологической и санитарной обстановки в городе; снижение эксплуатационных расходов и себестоимости производства и распределения воды и стоков |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2009–2013 годы |
| Основные мероприятия инвестиционной программы | реконструкция и модернизация существующих объектов системы водоснабжения и водоотведения (водопроводных и канализа-ционных сетей, насосных станций); строительство новых источников водо-снабжения и водоотведения для покрытия нарастающего дефицита обеспечения потребности в услугах по водоснабжению и водоотведению |
| Объем и источники финансирования инвестиционной программы | общий объем финансирования инвестиционной программы составляет 295,7 млн. рублей. Источник финансирования инвестиционной программы – это собственные средства предприятия и средства, полученные через тариф за подключение вновь построенных объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе водоснабжения и водоотведения города Ставрополя, который является разовым единовременным платежом, относящимся на затраты субъекта предпринимательской деятельности |
| Ожидаемые конечные результаты инвестиционной программы | увеличение производительности систем водоснабжения и водоотведения и сокращение дефицита в подаче воды и принятии стоков в новых застройках города; обеспечение повышения надежности; создание возможности повышения напоров в системе распределения воды и улучшение водоснабжения высотных жилых домов; снижение объема нерационально исполь-зуемой воды путем уменьшения количества порывов и утечек; утверждение тарифа на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе водоснабжения и водоотведения (тарифа на подключение). Тариф на подключение к системе водоснабжения составит 18 300 рублей за 1 куб.м/сутки, к системе водоотведения – 15 400 рублей за 1 куб.м/сутки подключаемой нагрузки. |

- 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости

ее решения программными методами

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. При этом проблема перехода к устойчивому функционированию и развитию водоснабжения и водоотведения как важнейшей составляющей коммунальной инфраструктуры является одной из основных.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Российской Федерации характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. Город Ставрополь в этом не является исключением. На сегодняшний день техническое состояние основных объектов водопроводно-канализационного хозяйства города характеризуется высоким уровнем износа (более 65 процентов), что неизбежно снижает надежность водоснабжения и увеличивает вероятность аварийных ситуаций. Это обстоятельство не может не влиять на уровень качества предоставляемых услуг.

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» города Ставрополя является единственной водоснабжающей организацией города Ставрополя.

Анализ состояния основных производственных фондов предприятия, особенно активной части, анализ существующих источников финансирования их капитального ремонта и реконструкции (для простого воспроизводства) показывает, что:

происходит постепенное снижение надежности работы существующей системы водоснабжения города;

из-за отсутствия возможности прироста существующей мощности растет количество отказов в присоединении к сетям предприятия, то есть водоснабжение и водоотведение становятся недоступными для вновь построенных жилых районов города.

Покрытие дефицита мощностей, как предусмотрено Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», может быть обеспечено именно реализацией инвестиционной программы.

Поэтому перспективы развития водоснабжения и водоотведения города Ставрополя напрямую связаны с наличием инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения.

- 2. Основные цели и задачи инвестиционной программы

Основными целями разработки инвестиционной программы являются обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного водоснабжения и водоотведения потребителей (населения и объектов социальной сферы города) при соответствии требованиям качественных стандартов, а также обеспечение доступности услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для потребителей.

Основными задачами инвестиционной программы являются:

разработка конкретных мероприятий с целью комплексной инженерно-технической оптимизации, модернизации и реконструкции существующей системы водоснабжения и водоотведения, повышение ее эффективности и строительство новых водопроводно-канализационных сетей и сооружений с целью покрытия нарастающего дефицита обеспечения потребности в услугах по водоснабжению и водоотведению;

повышение надежности, качества водоснабжения и водоотведения города и устойчивости функционирования предприятия;

снижение эксплуатационных расходов и себестоимости производства и распределения воды и стоков.

Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения и водоотведения является составной частью процесса управления городским комплексом и обеспечения жизнедеятельности города.

- 3. Система программных мероприятий

Для реализации инвестиционной программы необходимо осуществить следующие мероприятия:

- Мероприятия

- инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал» города Ставрополя

- по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Ставрополя на 2009–2013 годы

| № п/п | № в техни-ческом зада- нии | Наименование мероприятий | Цели реализации мероприятий | Еди-ницы изме-рения | Объем- ные показа- тели. | Реализация мероприятий по годам |  |  |  |  | Финан- совые потреб-ности, млн. руб. | Реализация мероприятий по годам, млн. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 5.2. | Строительство водовода диаметром 500 мм, протяженностью 2,7 км по ул. Мира от ул. Добролюбова, пер. Дальнего до ул. Чехова в 204 квартале города Ставрополя | Улучшить обеспечение водой юго-восточной части города и обеспечение нового строительства в 204 квартале города Ставрополя | км м3/сут | 2,7 +1600 | - - | - - | 1,1 - | 1,6 +1600 | - | 25,4 | - | 0,4 | 10,0 | 15,0 | - |
| 2. | 5.1. | Строительство водовода в северо-восточную зону города от просп. Кулакова до ул. Пригородной диаметром 500 мм, протяженностью 6,5 км | Улучшить водоснабжение северо-восточной и северной зон города Ставрополя | км м3/сут | 6,5 +3000 | - - | - - | - - | 1,0 - | 5,5 +3000 | 55,0 | - | 1,0 | - | 10,0 | 44,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | 5.3. | Строительство водовода диаметром 500 мм, протяженностью 2,9 км по ул. Расковой от ул. Мира до ул. Осипенко и по ул. Осипенко до ул. Серова, до микрорайона массовой жилищной застройки 204 квартала города Ставрополя | Обеспечить водоснабжением перспективный район жилищного строительства юго-восточной зоны 204 квартала города Ставрополя | км м3/сут | 2,9 +1400 | - - | - - | - - | 1,5 - | 1,4 +1400 | 25,4 | - | 1,0 | 2,0 | 13,0 | 9,4 |
|  |  | Итого по новому строительству: Итого подключенная нагрузка: |  | км м3/сут | 12,1 +6000 | - - | - - | 1,1 - | 4,1 +1600 | 6,9 +4400 | 105,8 | - | 2,4 | 12,0 | 38,0 | 53,4 |
| 1.2. РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 5.8. | Реконструкция участка подающего водовода диаметром 1020 мм в районе насосной станции № 4 Сенгилеевского водозабора протяженностью 200 м | Исключить утечки на водоводе, обеспечить бесперебойное водоснабжение города Ставрополя | км м3/сут | 0,2 +2200 | - - | - - | - - | 0,2 +2200 | - - | 45,0 | - | - | - | 45,0 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | 5.11. | Инвентаризация водопроводных сетей города Ставрополя | Определение фактических данных по инженерным сетям в сравнении с учетными данными. Выявле-ние бесхозных либо пришедших в полную негод-ность водопровод-ных линий |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | - | 3,0 | 3,0 | 4,0 |  |
|  |  | Всего по водоснабжению: |  | м3/сут | +8200 | - | - | - | +3800 | +4400 | 160,8 | - | 5,4 | 15,0 | 87,0 | 53,4 |
| II. ВОДООТВЕДЕНИЕ (КАНАЛИЗАЦИЯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 5.4. | Построить сбросной коллектор диаметром 1200 мм, протяженностью 1,1 км на очистных сооруже-ниях канализации | Прекратить разрушение склона реки Мутнянка | км м3/сут | 1,1 +1800 | - - | - - | - - | - - | 1,1 +1800 | 25,4 | - | - | - | - | 25,4 |
| 7. | 5.6. | Строительство канализационной насосной станции 530 квартала города Ставрополя производи-тельностью 243 куб.м/час и самотечного коллектора диаметром 300 мм, протяженностью 0,12 км и диаметром | Обеспечить прием сточных вод от жилой и социальной застройки 530 квартала города Ставрополя | км м3/сут | 0,9 +1430 | - - | - - | - - | 0,9 +1430 | - - | 25,0 | - | - | 22,0 | 3,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  | 400 мм, протяженностью 0,76 км по проезду Лазурному от ул. Бирюзовой до проезда Янтарного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 5.7. | Строительство двух ниток напорного коллектора диаметром 300 мм от канализа-ционной насосной станции 530 квартала города Ставрополя до проектируемого самотечного коллектора диаметром 450 мм, протяженностью 1,4 км | Обеспечить прием сточных вод от жилой и социальной застройки 530 квартала города Ставрополя | км м3/сут | 1,4 +500 | - - | 1,1 - | 0,3 +500 | - | - | 10,5 | - | 8,0 | 2,5 | - | - |
| 9. | 5.10. | Строительство канализационной насосной станции в 550 квартале города Ставрополя производительностью 250 м3/час, двух ниток напорного канализа-ционного коллектора диаметром 315 мм, протяженностью 1,5 км и самотечного коллектора диаметром 400 мм, протяженностью 2,6 км | Обеспечить прием сточных вод от жилой и социальной застройки 550 квартала города Ставрополя | км м3/сут | 4,1 +2500 | - - | - - | - - | 1,5 - | 2,6 +2500 | 35,0 | - | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  | Итого по новому строительству: Итого подключенная нагрузка: |  | км м3/сут | 7,5 +6230 | - - | 1,1 - | 0,3 +500 | 2,4 +1430 | 3,7 +4300 | 95,9 | - | 13,0 | 34,5 | 13,0 | 35,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.2. РЕКОНСТРУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 5.5. | Реконструкция канализационной насосной станции «Южная» с увеличе-нием мощности по производительности до 3563 м3/час – замена насосных агрегатов, строительство новой приемной камеры | Обеспечить прием сточных вод от строящихся объектов жилого и социального назначения в 525, 528 и 530 кварталах города Ставрополя | м3/сут | +1850 | - | - | - | +1850 | - | 15,0 | - | - | 7,5 | 7,5 | - |
| 11. | 5.9. | Реконструкция очистных сооружений канализации: замена системы аэрации «Акво-Про» в аэротен-ках на систему «Полипор» и дооснащение аэротенков биоло-гической загрузкой «Контур» | Улучшить качество очистки сточных вод | м3/сут | +2800 | - | - | - | +2800 | - | 22,0 | - | 1,6 | 10,0 | 10,4 | - |
|  |  | Итого по реконструкции: |  | м3/сут | +4650 | - | - | - | +4650 | - | 37,0 | - | 1,6 | 17,5 | 17,9 | - |
| 12. | 5.12. | Инвентаризация канализационных сетей города Ставрополя | Определение фактических данных по инженерным сетям в сравнении с учетными данными. Выявление бесхозных либо пришедших в |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | - | - | - | 2,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
|  |  |  | полную негодность канализационных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по водоотведению (канализации): |  | м3/сут | +10880 | - | - | +500 | +6080 | +4300 | 134,9 | - | 14,6 | 52,0 | 32,9 | 35,4 |
|  |  | Всего капитальных затрат по инвестиционной программе: |  |  |  |  |  |  |  |  | 295,7 | - | 20,0 | 67,0 | 119,9 | 88,8 |

- 4. Финансовое обеспечение инвестиционной программы

(объемы и источники финансирования)

Общий объем финансирования инвестиционной программы составляет 295,7 млн. рублей. Источник финансирования инвестиционной программы – собственные средства предприятия и средства, полученные через тариф за подключение вновь построенных объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе водоснабжения и водоотведения города Ставрополя, который является разовым единовременным платежом, относящимся на затраты субъекта предпринимательской деятельности.

- 5. Контроль за ходом реализации инвестиционной программы

Контроль за ходом реализации и мониторинг выполнения инвестиционной программы осуществляется в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- 6. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы

В результате реализации инвестиционной программы ожидается:

обеспечение системой водоснабжения и водоотведения объектов жилого и социального назначения во вновь застраиваемых и реконструируемых кварталах города Ставрополя;

обеспечение доступности услуги по водоснабжению и водоотведению для потребителей города;

повышение надежности и устойчивости работы систем водоснабжения и водоотведения;

улучшение экологической и санитарной обстановки в городе;

снижение эксплуатационных расходов и себестоимости производства и распределения воды и стоков.».

- 2. Настоящее решение опубликовать в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава города Ставрополя						           Г.С.Колягин